| المجلس الدنماركي للاجئين وثائـــق المناقصــــة لتقديم العطاءات التنافسيـــــــة للأعمال المدنية مناقصـــة رقــــم ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES تنفيذ: حمامات منزلية في موقعين في اليمن حجة والحديدة، كالتالي: A: عزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة B: عزلتي الرامية العليا والرامية السفلى، مديرية السخنة، محافظة الحديدة | DANISH REFUGEE COUNCIL TENDERING DOCUMENTS FOR THE COMPETITIVE TENDERING OF CIVIL WORKS Invitation to Bid (ITB) No. ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES Implementation of Household Latrines in Two Sites in Yemen, Hajjah and Hodeidah as below A: Ahem Subdistrict, Kushar District, Hajjah Gov. B: Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla, As-Sukhnah District, Hodeida Gov. |
| --- | --- |

| جدول المحتويات القسم 1 - تعليمات لمقدمي العطاءات - جدول الفقرات القسم 2 - بيانات تقديم العطاء القسم 3 - شروط العقد القسم 4 - بيانات العقد القسم 5 – النماذج القياسية - عطاء المقاول - معلومات التأهيل - خطاب القبول - الإتفاقية - ضمان العطاء - ضمان الأداء القسم 6 - المواصفات القسم 7 - جدول الكميات والرسومات القسم 1 تعليمات لمقدمي العطاءات جدول الفقرات 1. نطاق العطاء 2. مؤهلات مقدم العطاء 3. عطاء واحد لكل مقدم عطاء 4. تكلفة تقديم العطاء 5. زيارة الموقع 6. محتوى وثائق العطاء 7. إيضاح وثائق العطاء 8. لغة العطاء 9. الوثائق التي يتألف منها العطاء 10. أسعار العطاء 11. عملة العطاء والدفع 12. صلاحية العطاء 13. نموذج العطاء وتوقيعه 14. ختم وتعليم العطاءات 15. الموعد النهائي لتسليم العطاءات 16. العطاءات المتأخرة 17. تعديل وسحب العطاءات 18. فتح مظاريف العطاء 19. السرية 20 - توضيح العطاءات 21 - فحص العطاءات وتحديد مدى استجابتها 22. تصويب الأخطاء 23 - تقييم ومقارنة العطاءات 24- معايير إرساء العقد 25. حق المجلس الدنماركي للاجئين بقبول أي عطاء ورفض أي عطاء أو جميعها 26. الإخطار بارساء الاتفاقية وتوقيعها 27. ضمان الأداء | Table of Contents Section 1 - Instructions to Bidders (ITB) - Table of Clauses Section 2 – Bidding Data Section 3 - Conditions of Contract Section 4 - Contract Data Section 5 - Standard Forms - Contractors’ Bid - Qualification Information - Letter of Acceptance - Agreement - Bid Security - Performance Security Section 6 - Specifications Section 7 - Bill of Quantities (BoQ)&Drawings Section 1 Instructions to Bidders Table of Clauses 1. Scope of Bid 2. Qualification of Bidder 3. One Bid per Bidder 4. Cost of Bidding 5. Site Visit 6. Content of Bidding Documents 7. Clarification of Bidding Document. 8. Language of Bid 9. Documents Comprising the Bid 10. Bid Prices 11. Currency of Bid & Payment 12. Bid Validity 13. Format and Signing of Bid 14. Sealing and Marking of Bid 15. Deadline for Submission of Bids 16. Late Bids 17. Modification and Withdrawal of Bids. 18. Bid Opening 19. Process to Be Confidential 20. Clarification of Bids 21. Examination of Bids and Determination of Responsiveness 22. Correction of Errors 23. Evaluation and Comparison of Bids 24. Award Criteria 25. DRC's Right to Accept any Bid to Reject any or all Bids 26. Notification of Award and Signing of the Agreement 27. Performance Security |
| --- | --- |

ii.Time table

| Line رقم | Item البند | Time, date, address as appropriate التاريخ، الوقت او العنوان بحسب البند |
| --- | --- | --- |
| 1 | ITB published نشر المناقصة | 27-Oct-2023 |
| 2 | Site visit (Optional) زيارة الموقع (اختياري) | From 05 to 09- Nov -2023, during working hours, 08:00 AM - 04:30 PM Yemeni local time. 05:00AM – 1:30 PM UTC time zone من 05 -09 نوفمبر 2023 خلال اوقات الدوام الرسمي من 08:00 صباحا وحتى 4:30 مساءً بتوقيت اليمن، 05:00 صباحا وحتى 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش |
| 3 | Closing date for clarifications تاريخ الاغلاق للتوضيحات والتساؤلات | 19-Nov-2023 |
| 4 | Closing date and time for receipt of bids آخر موعد لاستلام المظاريف | Extension to 22-11-2023, 10:00 AM Yemeni local time zone, 07:00 AM UTC time zone |
| 5 | Tender Opening Location مكان فتح المظاريف | Faj Attan, behind Hadda Post Office, Sana’a, Yemen فج عطان، خلف مكتب بريد حده، صنعاء، اليمن |
| 6 | Tender Opening Date and time تاريخ ووقت فتح المظاريف | 22-11-2023, 11:00 AM, 08:00 UTC time zone |

| تعليمات لمقدمي العطاءات ملاحظة مهمة: تتعلق هذه المناقصة تتعلق ب "تنفيذ الحمامات المنزلية في اليمن، منطقة الشمال: الموقع A: عزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة. الموقع B: عزلتي الرامية العليا والرامية السفلى، مديرية السخنة، محافظة الحديدة”. ويعتبر كل موقع مشروعاً منفصلاً ويتكون من عدة قطع مرتبطة بالمشروع، حيث يُسمح لمقدمي العطاءات بالتنافس في أحدهما أو كليهما. أيضًا، سيكون لكل موقع معايير اختيار خاصة به بناءً على متطلبات المجلس لكل موقع. علاوة على ذلك، سيكون مقدمو العروض الذين يتنافسون في كلا الموقعين مؤهلين للحصول على عقد واحد فقط، وستستخدم جمهورية الكونغو الديمقراطية أفضل قيمة مقابل المال لصالحها. # نطاق العطاء ## يقوم المجلس الدنماركي للاجئين، كما تم تعريفه في بيانات العقد، بدعوة لمقدمي العطاءات المؤهلين لتنفيذ أعمال بناء كما هو موضح في بيانات العقد. اسم ورقم تعريف العقد محدد في بيانات العقد. ## من المتوقع أن يقوم مقدم العطاء الفائز، بإتمام أعمال البناء في تاريخ الإنجاز المقرر في بيانات العقد. # مؤهلات مقدم العطاء ## المؤهلات الادارية : على جميع مقدمي العطاءات، كما ورد في القسم الخامس، توفير نماذج العطاء وبيانات التاهيل والوثائق القانونية ووصف اولي مفصل ومزمن عن آلية العمل مع الرسومات والمخططات بحسب الاحتياج . وبتفصيل اكثر، يجب أن يجتاز كل عطاء مرحلة التقييم الإداري قبل النظر في التقييم الفني والمالي. كما قد يتم رفض العطاءات التي تعتبر إداريًا غير متوافقة ويجب ختم المستندات الواردة أدناه وتسجيلها بالكامل وتقديمها مع العرض. - الملف التعريفي للمورد واستمارة التسجيل (مرفقE). - شهادة إقرار إرساء العطاء والعقد (مرفقB). - شروط العقد العامة (مرفقD). - قواعد السلوك الخاصة بالموردين(مرفقC). - وثيقة مصادر البضائع (مرفق G) - وثيقة تسجيل الشركة سارية المفعول. - بطاقة ضريبية صالحة سارية المفعول. - رخصة وتصاريح مهنية سارية المفعول. - بطاقة زكوية صالحة سارية المفعول. - البطاقة التأمينية ساريه المفعول. - ملف المناقصة - الملف الفني والذي يحتوي على السجل المالي وخطة مزمنة، والكتلوجات المطلوبة، واثبات الخبرة السابقة ووثائق اثبات الملكيه للمعدات او ايجارها ووثائق الطاقم الفني والاداري بحسب احتياج المشروع ## القدرات الفنية للتأهل للحصول على العقد، يجب على مقدمي العروض استيفاء الحد الأدنى من معايير التأهيل والمعايير الفنية التالية: هناك مجالات مختلفة للتقييم الفني، ولكن جميعها ستتبع التصنيف التالي: - 5 = يلبي المتطلبات - 1 = غير مطابق للمتطلبات تختلف درجات الترجيح والمعايير الفنية لكل مجموعة/مشروع عن بعضها البعض، وفيما يلي المعايير الفنية المطلوبة لكل مشروع. تختلف درجات الترجيح والمعايير الفنية لكل مجموعة/مشروع عن بعضها البعض وفيما يلي المعايير الفنية المطلوبة لكل مشروع. ### القدرة المالية: يجب على مقدم العرض تقديم المستندات التي تثبت القدرة المالية، مثل البيانات المصرفية الحديثة أو التقارير المالية لمدققي الحسابات المعتمدين لآخر 3 سنوات. يجب أن يكون الحجم السنوي لأعمال البناء خلال السنوات الثلاث الماضية على الأقل ثلاثة أضعاف (ثلاثة أضعاف) المبلغ المحدد في عرضك. يعتبر المبلغ ثلاثي الاضعاف ملبيًا لمتطلبات معايير الاختيار. نسبة التقييم (15%) الموقع; بيان التقييم. A; القدرة المالية المتوفرة هي:; التقييم. او; ثلاثة أضعاف مبلغ العرض أو أكثر; 5. B; نفس العرض المقدم; 1. قد يؤدي عدم تقديم كشف حساب مصرفي أو تقرير مدقق الحسابات إلى استبعاد العطاء. ### القدرة التشغيلية المعدات : يجب أن تكون القدرة التشغيلية كافية لتنفيذ العمل المطلوب بكفاءة. يجب على مقدم العرض تقديم دليل على القدرة التشغيلية من خلال تقديم ما يلي: - قائمة بمعدات العمل المملوكة للمقاول/الشركة لتنفيذ العمل المطلوب. نسبة التقييم (5%) يطلب من مقدمي العروض تقديم وثائق ملكية المعدات أو اتفاقيات تأجير المعدات. إذا لم تكن المعدات مملوكة، فيمكن لمقدمي العطاءات تقديم قائمة بالمعدات مع صورهم، مع التأكيد على أنه سيتم توفير وثائق الإيجار في حالة ترسية المناقصة عليهم. سيُطلب من مقدم العرض الفائز اتخاذ الترتيبات اللازمة لفحص معدات ومعدات العمل. سيتم تسجيل المعدات ضمن إطار النجاح/الرسوب، وسينجح مقدم العرض إذا نجح في تقديم قائمة المعدات أدناه للمشاريع/المجموعات التي يرغب في المنافسة فيها. الموقع; بيان التقييم. المعدات التي لها وثائق تمليك او ايجار وذات حالة جيدة هي:. A; حفارة، 2 آلة لحام، 3 شاحنة (قلاب)، 2 مركبة خفيفة.. B; حفارة، آلة لحام، شاحنة (قلاب)، مركبة خفيفة.. ### القدرة التشغيلية – اليد العاملة يجب على مقدمي العطاءات تقديم معلومات صحيحة عن موظفيهم ويجب أن يظل نفس الموظفين كما هم بعد الترسية ما لم يكن هناك خطاب يؤكد استبدال الموظفين بمهارات مماثلة أو أفضل، لذلك، يجب على مقدم العطاء تقديم: - قائمة بأسماء المهندسين والعمال العاملين لدى المقاول/الشركة والذين سيكونون متواجدين لتنفيذ المشروع. - سيرة ذاتية لمدير المشروع الميداني تشير إلى خبرة لا تقل عن سنتين في أعمال مماثلة. نسبة التقييم (5%) الموقع; بيان التقييم. اليد العاملة المتواجدة والتي ستشارك في تنفيذ المشروع هي:. A او B; مدير مشروع ميداني ومهندس ميداني او مهندس ميداني لديه مهارات إدارة المشاريع، فنيين (لحام، سباكة، نجارة، بناء، حدادة، أنظمة طاقة شمسية).. ### الخبرة السابقة: يجب ان يحقق مقدم العطاء الشروط التالية وتقديم الوثائق التي تثبت الاعمال السابقه مع المنظمات المحليه او الدوليه او الامم المتحدة او الصندوق الاجتماعي تثبت تنفيذ أعمال مشابهة خلال السنتين الاخيره. مجالات الخبره لابد ان تتضمن الاعمال التالية. نسبة التقييم (25%) سيمر كل عرض من خلال هذا التقييم ويتطلب تسجيل النقاط من مقدم العرض أن يمتلك الخبرة وفقًا للجدول أدناه. الموقع; بيان التقييم. عدد العقود المشابهة خلال الثلاث السنوات الاخيره هي:. A او B; 3 من نفس الحجم والطبيعة، أو 6 من نصف الحجم ونفس الطبيعة، أو 6 من نفس الحجم وطبيعة مختلفة.. ### فترة التنفيذ المجدولة يجب على مقدم العرض تقديم جدول تنفيذ تفصيلي - يجب ألا تزيد مدة التنفيذ عن الفترات المجدولة في الجدول التالي. نسبة التقييم (25 درجة) الموقع; بيان التقييم. جدول زمني تفصيلي مع خطة العمل وفترة زمنية لاتزيد عن:. A; شهرين ونص. B; شهر وثلاثة اسابيع. ### تحليل المواصفات عبر العينات، يجب على مقدمي العروض ملء أعمدة اسم العلامة التجارية ومقاطعة المنشأ للعناصر 5 و6 و7 في النموذج الفني Annex A.1 وتقديم عينة من المقاطع العرضية للعناصر الثلاثة. يعد ملء اسم العلامة التجارية وبلد المنشأ للعناصر الأخرى أمرًا اختياريًا. يجب أن تكون العينات مطابقة للمواصفات المذكورة في جدول الكميات (Annex A.1 Technical Form) المرفق بوثائق المناقصة. ويجب على مقدم العرض أيضًا تقديم شهادة المنشأ وكتالوجات واضحة بالاسم والبلد وسنة الصنع. للألواح الشمسية والبطارية ومضخات المياه والانفرترات والأنابيب وجميع المواد اللازمة لتنفيذ المشروع وإرفاقها مع العطاء. ملاحظة: يجب أن تكون العينات والمواد المطلوبة لتنفيذ المشروع ذات جودة ممتازة، ومطابقة للمعايير العالمية، ومناسبة للمناخ، ومواد صديقة للبيئة في المناطق التي سيتم إنشاء المشروع فيها، وتحقق مبدأ الاستدامة المشروع. نسبة التقييم (25%) سيتم تقييم العينات والقطع والصور والكتالوجات من خلال إطار النجاح/الفشل، حيث سيتم منح مقدمي العروض الذين يقدمون كتالوجات تتطابق تقنيًا مع المواصفات المذكورة في جداول الكميات درجة 5 وأي عطاءات لا تتطابق مع المواصفات سيتم منحها درجة 1 والتي تستبعد العطاء. الموقع; بيان التقييم. A; الكتلوجات المقدمة; التقييم. او; # مطابقة للمواصفات; 5. B; غير مطابقة للمواصفات; 1. # عطاء واحد لكل مقدم عطاء ## كل مقدم عطاء يسلم عطاءً واحداً فقط، سواءا على المستوى الفردي أو كشريك في إتفاق مشروع مشترك. مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أو يشارك بأكثر من عطاء سوف يتم استبعاده. ويكون الشركاء في مشروع مشترك مسؤولين جماعياً وفردياً عن تنفيذ العقد. # تكلفة تقديم العطاء ## يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن يكون المجلس الدنماركي للاجئين بأي حال من الأحوال مسئولاً عن هذه التكاليف. # زيارة الموقع ## يستحسن لمقدم العطاء، على مسؤوليته ومخاطره الخاصة، زيارة وفحص موقع الأعمال والمناطق المحيطة به والحصول على جميع المعلومات التي قد تكون ضرورية لإعداد العطاء وإبرام عقد إنشاء الأعمال. تكاليف زيارة الموقع ستكون على نفقة مقدم العطاء الخاصة.. ## سيقوم المجلس الدنماركي بتكليف المدير الفني للمشروع ولمدة خمسة أيام من تاريخ 05 حتى 09 نوفمبر 2023 لتسهيل زيارة الموقع للراغبين بالمشاركة بتقديم العطاءات وتقديم توضيحات على المواقع التي سيتم تنفيذ الاعمال فيها. ## سيقوم المدير الفني للمشروع بتسجيل أسماء المتناقصين الذين شاركوا بزيارة الموقع في المواعيد المذكورة. # محتوى وثائق العطاء تتكون وثائق العطاء من الوثائق الموضحة في القائمة أدناه وأي اضافات صادرة. - تعليمات لمقدمي العطاء - بيانات العطاء - شروط العقد - بيانات العقد - نماذج العطاء ومعلومات التأهيـــل (النماذج القياسيــة) - ورقة الغلاف المالي جداول الكميات. - Annex A.2.1: نموذج العرض المالي الخاص بحجة - Annex A.2.1A: جداول الكميات لحمامات حجة - Annex A.2.2: نموذج العرض المالي الخاص بالحديدة - Annex A.2.2A: جداول الكميات لحمامات الحديدة - النماذج الفنية - Annex A.1.1: نموذج العرض الفني الخاص بحجة - Annex A.1.2: نموذج العرض الفني الخاص بالحديدة - وثائق الرسومات - Annex AD1: رسومات الحمامات المنزلية - Annex AD2: رسومات حمامات الأشخاص ذوي الإعاقة. - وثيقة القبول بشروط المناقصة-مرفقAnnex B - مبادئ اخلاق المورد-مرفق Annex C - الشروط العامة للعقود -مرفق Annex D - إستمارة التسجيل والملف الشخصي-مرفقAnnex E - وثيقة مصادر البضائع Annex G - قائمة بالمرجعيات والجهات التي قام مقدم العطاء بالتعاقد والتوريد معها مع ذكر أسماء وارقام التواصل Annex H - قائمة الوثائق المطلوبة مع العطاء-مرفق Annex F - نموذج عقد الاعمال المدنية. # إيضاح وثائق العطاء وتعديلاتها: ## يحق لمقدم العطاء المحتمل ان يطلب خطياً توضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق العطاء. ويتوجب على المجلس الدنماركي للاجئين أن يرد على أي استفسارات ترد إليه، شريطة استلامها قبل (3) أيام من الموعد النهائي لتسليم العطاءات. وعلى المجلس الدنماركي للاجئين إرسال نسخة من رده على تلك الاستفسارات لكل من استلموا وثائق العطاء دون بيان مصدر الاستفسار. وكذلك، يمكن للمنظمة تعديل وثائق العطاء بإصدار ملحق قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات. لأي أسئلة تخص المناقصة، يرجى التواصل على إيميل إدارة الدعم اللوجستي بالمنظمة [yem.ads@drc.ngo]. يجب أن تقدم جميع الأسئلة التي تخص المناقصة كتابيا إلى الإيميل أعلاه. يرجى كتابة رقم المناقصة في موضوع الإيميل. لا يجب أن ترسل العروض المالية والفنية إلى الإيميل أعلاه. اخر موعد لاستلام الاستفسارات تاريخ 19 نوفمبر 2023 # لغة العطاء ## كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء والعقد ستكون باللغة الإنجليزية المحددة في بيانات العقد. # الوثائق التي يتألف منها العطاء يجب أن يقدم مقدم العطاء نسخة مطبوعة من العطاء ويجب أن تشتمل على العطاءات الورقية التالية ويجب فصلها إلى: ## "العرض المالي": 9.1.1 يجب أن تحتوي فقط على نماذج العطاءات المالية، وأوراق غلاف العروض المالية وجداول الكميات المسعرة. 9.1.2 إذا كان مقدم العطاء ينوي التنافس في كلا المشروعين/المجموعتين، فيجب فصل كلا العرضين في مظروفين داخليين، مع كتابة رمز كل مشروع/مجموعة فوق هذه المظاريف. 9.1.3 يجب أن يتضمن هذا الظرف العلامات التالية ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES العرض المالي اسم صاحب العطاء:............................... الموقع:................................. ## العرض الفني: 9.2.1 يجب أن تحتوي على جميع المستندات الأخرى التي تتطلبها المناقصة، باستثناء نموذج العرض المالي وجدول الكميات المسعر. ويجب أن يتضمن هذا الظرف العلامات التالية ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES العرض الفني اسم صاحب العطاء: ………………….. المشروع/ المجموعة: ............................... ## سند الضمان: يحتوي المظروف الثالث على "سند الضمان" بالصيغة المقدمة ويجب أن تكون قيمته لا تقل عن 2.5% (اثنان ونصف بالمائة) من إجمالي قيمة العرض وأن يكون صالحًا لمدة (90) يومًا على الأقل بعد انتهاء فترة الصلاحية. ويجب أن يتضمن هذا الظرف العلامات التالية ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES ضمان العطاء اسم صاحب العطاء:................................. يجب فصل العطاءات الورقية إلى "العرض المالي" و"العرض الفني" و"ضمان العطاء". يوضع كل جزء في ظرف مختوم مكتوب عليه كما يلي: • رقم المناقصة • "العرض المالي" أو "العرض الفني" أو "سند ضمان العطاء" • اسم المقاول/الشركة. • المشروع/المجموعة: محتويات المظاريف تفاصيل محتوى كل ظرف كما يلي: ## الظرف الأول "عرض فني" يحتوي على الآتي: - وثيقة الدعوه للمناقصة - يجب على مقدم العطاء استكمال هذه الوثيقة بالشكل المطلوب وتوقيعها وختمها وارفاقها. - النماذج الفنية - Annex A.1.1: نموذج العرض الفني الخاص بحجة - Annex A.1.2: نموذج العرض الفني الخاص بالحديدة - الرسومات والتي تحوي: - Annex AD1: رسومات الحمامات المنزلية - Annex AD2: رسومات حمامات الأشخاص ذوي الإعاقة - عينة المقاطع العرضية وفقا ل Annex A.1: - وثيقة القبول بشروط المناقصة والتعاقد (Annex B) ويجب توقيعه وختمه وتقديمه مع العطاء - وثيقة الشروط العامة للعقود-Annex D))ويجب التوقيع عليه وختمه وارفاقه مع العطاء بالظرف الفني - مبادئ اخلاق المورد-Annex C))-يجب التوقيع عليه وختمه وارفاقه مع العطاء بالظرف الفني - إستمارة تسجيل المورد-(Annex E) -يجب على مقدم العطاء إستكمال كل البيانات بالشكل المطلوب والتوقيع والختم وارفاقه مع العطاء بالظرف الفني - نسخة سارية المفعول من السجل التجاري لمقدم العطاء - نسخة سارية المفعول من البطاقة الظريبية لمقدم العطاء - نسخة سارية المفعول من البطاقة الزكوية - نسخة سارية المفعول من رخصة مزاولة النشاط - نسخة سارية المفعول من البطاقة التأمينيه - الملف التعريفي بالمورد ويجب ان يتظمن وثائق الخبرة السابقة في توريدات مشابهة واي توريدات وخدمات عامة - نسخ من عقود سابقة بأعمال مشابهة - اي وثيقة من طرف ثالث توضح الوضع المالي لمقدم العطاء مثل تقرير مراجعيين ماليين او كشف حساب بنكي محدث او اي وثيقة من طرف ثالث تثبت القدرة المالية لمقدم العطاء - تقرير زيارة الموقع (إن وجد) - وثيقة مصادر البضائع Annex G - قائمة بالمرجعيات والجهات التي قام مقدم العطاء بالتعاقد والتوريد معها مع ذكر أسماء وارقام التواصل) (Annex H ## الظرف الثاني "عرض مالي" يحتوي على الآتي: ## يمكن أن يشمل ذلك إما مجموعات حجة أو الحديدة أو كليهما، إذا كان مقدم العطاء يرغب في التقدم لكلا المناقصتين، وذلك بحسب رغبة صاحب العطاء - Annex A.2.1: نموذج العرض المالي الخاص بحجة - Annex A.2.1A: جداول الكميات لحمامات حجة - Annex A.2.2: نموذج العرض المالي الخاص بالحديدة - Annex A.2.2A: جداول الكميات لحمامات الحديدة ## الظرف الثالث يحتوي على ضمان العطاء بالنموذج المنصوص عليه، ويجب ألا يقل قيمته عن 2.5% (اثنين ونصف بالمائة) من قيمة العرض وأن يكون صالحاً لمدة (90) يوماً كحد أدنى حتى ما بعد فترة صلاحية العطاء. سيؤدي تقديم النقود بدلاً من الضمان البنكي إلى استبعاد العرض. يجب تقديم العطاء بالطريقة المذكورة مع إرفاق كل الوثائق المذكورة وحالة عدم الالتزام بتقديم العطاء بالطريقة المذكورة وعدم إرفاق كل الوثائق فان لجنة الفتح والتقييم سوف تقوم باستثناء العطاء في مرحلة التأهيل والتحليل الفني . سيُطلب من مقدم العطاء الفائز استبدال ضمان العطاء بضمان الأداء الذي يجب أن يغطي 10٪ من المبلغ المرسى عليه وأن يستمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر. # أسعار العطاءات ## يغطي العقد كافة أعمال البناء على النحو المبين في الفقرة 1.2، بناءاً على جدول الكميات المسعر أو جدول الأنشطة المسعر في عقود القيمة الاجمالية المسلمة من قبل مقدم العطاء. وسيتم تحديد نوعية العقد (سعر الوحدة بناءاً على جدول الكميات او بالقيمة الإجمالية لجدول الأنشطة) بحسب ماورد في بيانات العطاء. ## على مقدم العطاء كتابة الأجور والأسعار لكافة بنود أعمال البناء المذكورة في جدول الكميات (وبالنسبة لعقود المبالغ الإجمالية، يتم كتابة الأجور والأسعار كماهو مبين في المخططات والمواصفات والمدرجة في جدول الأنشطة). والبنود التي لم يحُدد لها أجر أو سعر من قبل مقدم العطاء، فلن يقوم المجلس الدنماركي للاجئين بدفع قيمتها عند التنفيذ وسوف تعتبر مغطاة التكاليف على حساب الأجور والأسعار الأخرى المذكورة في جدول الكميات او جدول الأنشطة. ## تدخل كافة الرسوم والجمارك والضرائب وأي رسوم اخرى مستحقة الدفع من قبل المقاول بموجب العقد تحت مسؤلية المقاول وعليه تصفيتها، اعتباراً من تاريخ اليوم الـ 15 السابق للموعد النهائي لتسليم العطاء، ضمن الأجور والأسعار وقيمة العطاء الإجمالية الذي تم تسليمه من قبل مقدم العطاء (بالنسبة لعقود المبالغ الإجمالية فان "الأجور والأسعار" لا تنطبق). ولا تتحمل المجلس الدنماركي للاجئين أي مسؤلية ## تكون الأجور والأسعار (أو السعر الاجمالي) التي حددها مقدم العطاء ثابتة خلال فترة سريان العقد، ولاتخضع لاي تعديلات لأي سبب كان. # عملة العطاء والدفع ## يجب أن تكون الاسعار المقدمة من مقدم العطاء بالعملة المحددة في بيانات العطاء. (الدولار الأمريكي) # صلاحية العطاء ## يجب ان تكون العطاءات صالحةً للمدة المحددة في بيانات العطاء. 90 يوم وللمنظمة الحق في الطلب من مقدمي العطاءات تمديد فترة الصلاحية لمدة إضافية محددة. ويجب أن يكون الطلب والرد عليه من قبل مقدم العطاء كتابياً عبر البريد الالكتروني او البرق أو الفاكس. ويجوز لمقدم العطاء رفض الطلب وسحب عطائه دون دفع اي غرامات. أما مقدم العطاء الذي يوافق على الطلب فلا يُطلب منه أو يُسمح له بتعديل عطائه. # نموذج العطاء وتوقيعه ## على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها العطاء، كما هو مبين في الفقرة 6 من تعليمات لمقدمي العطاء، مع نموذج العطاء، عليها علامة واضحة "نسخة أصلية واحدة “. ## يجب أن تكون كافة الوثائق الأصلية مطبوعة أو مكتوبة بحبر لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع بإسم مقدم العطاء. كل الصفحات التي اضيف عليها ادخالات أو تعديلات يجب أن تكون موقعة بالأحرف الأولى من قبل الشخص أو الأشخاص الموقعين على ذات العطاء. ## يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما كانت امتثالاً لتعليمات صادرة من المجلس الدنماركي للاجئين أو ما هو ضروري لتصويب أي أخطاء قام بها مقدم العطاء، وفي هذه الحالة يجب التوقيع بالاحرف الاولى بجانب التصويب من قبل الشخص أو الأشخاص الموقعين على العطاء ذاته. # ختم وتعليم العطاءات ## على مقدم العطاء ختم النسخة الأصلية وأي النسخ من العطاء ووضعها في مظاريف وكذلك مظروف خارجي مغلق ومختوم (مختوم بالشمع الأحمر). ## يجب أن تكون المظاريف الداخلية والخارجية: - موجهة إلى المجلس الدنماركي للاجئين على العنوان الموضح في بيانات العطاء، - تحمل إسم ورقم تعريف العقد كما هو محدد في بيانات العطاء وبيانات العقد، ## بالإضافة إلى التعريف المطلوب في الـ تعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 14.2، يجب أن يحمل المظروف الداخلي إسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكن إعادة العطاء لمقدمه غير مفتوحاً في حال وصوله متأخراً، إعمالاً بنص الفقرة 16.1. ## إذا لم يتم ختم وإغلاق المظروف الخارجي وتعليمه كما سبق، فلن يتحمل المجلس الدنماركي للاجئين أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. # الموعد النهائي لتسليم العطاءات ## يجب تسليم العطاءات إلى المجلس الدنماركي للاجئين على العنوان المحدد في الاسفل او عبر الايميل المذكور ادناه في موعد لايتجاوز التاريخ والوقت المحدد في بيانات العطاء. 19 نوفمبر 2023 قبل الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لليمن- الثامنة صباحا بتوقيت جرنتش عنوان تقديم العطاء: المكتب الرئيسي لشركة DRC في صنعاء، فج عطان، خلف مكتب بريد حدة، منطقة حدة، صنعاء، اليمن البريد الإلكتروني لتقديم العطاء: tender.yem@drc.ngo؛ مع ذكر رقم ITB في عنوان الايميل. ## قد يمدد المجلس الدنماركي للاجئين الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال إصدار تعديل بحسب الفقرة 7، وفي هذه الحالة فان كل الحقوق والواجبات للمجلس ولمقدمي العطاءات التي خضعت في السابق للموعد النهائي الاولي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد. # العطاءات المتأخرة سوف يعُاد أي عطاء إلى مقدمه إذا وصل إلى المجلس الدنماركي للاجئين بعد انتهاء الموعد النهائي المحدد في الفقرة 15. # تعديل وسحب العطاءات ## يمكن لمقدمي العطاءات سحب أو تعديل عطاءاتهم بإشعار خطي قبل الموعد النهائي المذكور في الفقرة 15.1 ## يجب أن يكون اشعار مقدم العطاء بالسحب أوالتعديل مختوم ومعنون ويُسلم بحسب ما ورد في الفقرتين 14 و15, بمظاريف داخلية وخارجية مضاف إليها علامة "سحب " أو "تعديل" كما هو مناسب. ## لا يمكن تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات. ## سحب أي عطاء ما بين الموعد النهائي لتسليم العطاءات وتاريخ انتهاء صلاحية العطاء المحدد في بيانات العطاء، أو كما تم تمديده بناءً على الفقرة 12, سيؤدي الى استبعاد مقدم العطاء من اي مناقصات مستقبلية لمدة عام كامل. ## يمكن لمقدمي العطاء تقديم خصم أو تعديل أسعار عطاءاتهم عن طريق تسليم تعديل بموجب هذه الفقرة، أو تضمينه في العطاء الأصلي. الخصومات مقبولة قبل الموعد النهائي للإغلاق. # فتح مظاريف العطاء ## سيقوم المجلس الدنماركي للاجئين بفتح العطاءات بدون حضور ممثلي مقدمي العطاءات وذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2023 الساعة الحادية عشر. # السرية ## لا يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لمنح العقد حتى يتم إعلان إرساء العقد على مقدم العطاء الفائز. # توضيح العطاءات ## لتسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها، يمكن للمجلس، بحسب تقديره، أن يطلب من أي مقدم عطاء توضيح عطائه. ويجب أن يكون طلب التوضيح والرد كتابياً، بالإيميل أو عن طريق البرق أو التيليكس أو الفاكس، دون أن يتم عرض أو اقتراح أو السماح بتغيير أي سعر أو مادة في العطاء، إلا في حدود تصحيح أخطاء حسابية اكتشفها المجلس الدنماركي للاجئين أثناء تقييم العطاءات بحسب الفقرة 23.2. # فحص العطاءات وتحديد مدى استجابتها ## قبل التقييم التفصيلي للعطاءات، على المجلس الدنماركي للاجئين أن يقرر ما إذا كان كل عطاء متجاوب فعليا مع متطلبات وثائق العطاء. والعطاء المتجاوب فعليا هو العطاء الملتزم بكافة الشروط والبنود والمواصفات المذكورة في وثائق العطاء، دونما أي انحراف أو تحفظ مادي. الإنحراف أو التحفظ المادي هو الذي: (أ) يؤثر جوهرياً على نطاق وجودة وأداء أعمال البناء، (ب) يُحد بشكل كبير، وبما لا يتلاءم مع وثائق العطاء، حقوق المجلس الدنماركي للاجئين أو التزامات مقدم العطاء بموجب العقد، أو (ت) يؤثر تعديله، بصورة غير عادلة، على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين الذين قدموا عطاءات متجاوبة. ## إذا كان العطاء غير متجاوب فعليا، فسيتم رفضه من قبل المجلس الدنماركي للاجئين، ولن يصبح متجاوباً عن طريق تصويب أو سحب الانحراف أو التحفظ غير الموائمين للشروط. ## ويتم هذا في مرحلة تحليل معايير التأهيل والتحليل الفني ولن يتم فتح وتحليل المظروف المالي للعطاءات التي لم تتأهل في مرحلة التاهيل والتحليل الفني. # تصويب الأخطاء ## يقوم المجلس الدنماركي للاجئين بفحص العطاءات المتجاوبة للتأكد من خلوها من الأخطاء الحسابية. وسوف تُصحح الأخطاء من قبل المجلس الدنماركي للاجئين كما يلي: - حيثما وجد اختلاف بين المبالغ المعبر عنها بالأرقام والكلمات، سوف تعتمد الكميات المعبر عنها بالكلمات، - حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع البند الناتج عن حاصل ضرب سعر الوحدة بالكمية، سوف يعتمد سعر الوحدة المذكور. - إذا رفض مقدم العطاء قبول التصويب، سوف يتم رفض عطاءه، وسيتم استبعاره عن اي مناقصات مستقبلية لمدة عام كامل. # تقييم ومقارنة العطاءات ## سيقوم المجلس الدنماركي للاجئين بتقييم ومقارنة العطاءات المتجاوبة فعليا فقط بحسب الفقرة 21. والتي تأهلت في مرحلة التأهيل والتحليل الفني. ## سيحدد المجلس الدنماركي للاجئين، أثناء تقييمه للعطاءات، سعر العطاء المقيَّم من خلال تعديل قيمة العطاء كالتالي: - تصحيح أي أخطاء تبعاً للفقرة 22, - استثناء المبالغ المؤقته والاحتياطية، إن وجدت، لحالات الطوارئ في جدول الكميات (أو جدول الأنشطة في العقود الاجمالية) مع احتساب اجرة العمل اليومي، حيث يكون مسعراً بشكل منافس، - إجراء التعديلات المناسبة لعكس الخصومات أو أية تعديلات أخرى على الأسعار بحسب الفقرة 17.5. ## يجوز للمجلس التنازل عن الشكليات او التناقضات البسيطة التي لا تؤدي إلى إنحرافات مادية، شريطة أن يكون التنازل لا يمس أو يؤثر على الوضع النسبي لأي من مقدمي العطاءات. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى التي تتعدى متطلبات وثائق العطاء أو ينتج عنها فوائد غير مرغوب بها بالنسبة للمجلس، فلن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم العطاء. # معايير إرساء العقد ## وفقاً للفقرة 25، يمنح المجلس الدنماركي للاجئين العقد لمقدم العطاء الذي تقرر أن عطائه متجاوب فعليا لوثائق العطاء ونجح في مرحلة التأهيل والتحليل الفني والذي قام بتقديم أفضل سعر عطاء مقيّم وافضل سعر منافس ، شريطة أن يتمتع مقدم العطاء بالأهلية المنوصوص عليها في أحكام الفقرة 2 أي نجح في مرحلة التأهيل والتحليل الفني. ## ليس ملزم المجلس الدنماركي لإختيار أقل الاسعار ويحق للمجلس الدنماركي للاجئين تجزئة المناقصة على أكثر من متقدم و ألمجلس الدنماركي غير ملزم لاختيار أقل الأسعار وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة للمستفيدين وضمان جودة وتنفيذ المشروع لتحقيق الاستدامة ومصلحة المواطنين والاخذ بعين الاعتبار اختيار العطاء التي يحقق افضل الأسعار المنافسة والمقيمة والمتجاوب فعلياً لمتطلبات وثائق العطاء وتحقق استجابة فعلية مناسبة ومنافسة من ناحية معايير التأهيل والمعايير الفنية والذي يحقق ضمان جودة مناسبة للمواد ومكونات المشروع وسرعة تنفيذ المشروع وكذلك ضمان القدرات المالية والتشغيلية والفنية لصاحب مقدم العطاء الأفضل والمنافس من اجل تحقيق تنفيذ المشروع بأكمل وجه وتحقيق الأهداف الذي يهدف المجلس الدنماركي تحقيقها والمرجوة من المستفيدين. # حق المجلس الدنماركي للاجئين بقبول أي عطاء ورفض أي عطاء من العطاءات أو جميعها ## على الرغم مما ذكر في الفقرة 24، يحتفظ المجلس الدنماركي للاجئين بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، أو إلغاء المناقصة ورفض كافة العطاءات في أي وقت سابق على إرساء العقد، ولا يتحمل المجلس الدنماركي للاجئين أي مسؤولية تجاه مقدمي العطاء المتأثرين، ودون أن يكون ملزماً بإعلام مقدم العطاء أو مقدمي العطاءات المتأثرين بأسباب هذا الإجراء. # الإخطار بإرساء الإتفاقية وتوقيعها ## سيتم إخطار مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه بإرساء العقد عليه كتابياً بخطاب مسجل من قبل المجلس الدنماركي للاجئين قبل إنتهاء صلاحية العطاء. وهذا الخطاب (ويشار إليه هنا وفي شروط العقد بـ"خطاب القبول/ الإرساء") سيحدد المبلغ الذي سيقوم المجلس الدنماركي للاجئين بدفعه للمقاول مقابل تنفيذ وإكمال وصيانة أعمال البناء من قبل المقاول كماهو محدد في العقد (ويشار إليه هنا وفي العقد بـ"قيمة العقد"). ## الإخطار بالإرساء يشكل أساس للعقد ## سيرسل المجلس الدنماركي للاجئين نموذج الاتفاقية الى مقدم العطاء الفائز ويتضمن كافة الاتفاقيات بين المجلس الدنماركي للاجئين ومقدم العطاء الفائز. يتم ارسالها خلال (10) يوم من تاريخ الاخطار باحالة العقد. وفي خلال (5) أيام من تاريخ الاستلام، سيوقع مقدم العطاء الفائز الاتفاقية ويسلمها إلى المجلس الدنماركي للاجئين. ## عقب استلام الاتفاقية موقعةً من مقدم العطاء، سيقوم المجلس الدنماركي للاجئين مباشرة باشعار مقدمي العطاءات الاخرين بعدم نجاح عطاءاتهم. # ضمان الاداء: ## في حال طُلب في بيانات العطاء، يقوم مقدم العطاء الفائز خلال (3) أيام من تاريخ إستلام الإخطار بإرساء العقد من المشتري بتقديم ضمان الاداء تبعاً لشروط العقد بالنموذج المحدد في وثائق العطاء، او اي نموذج اخر موافق عليه من قبل المشتري. ## فشل مقدم العطاء الفائز بالالتزام بمتطلبات التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 27 يشكل سبباً كافياً لإلغاء إرساء العقد ومصادرة ضمان العطاء، وللمشتري إرساء العقد على مقدم العطاء المنافس التالي ا تقييماً أو الدعوة لتقديم عطاءات جديدة. 28. الممارسات الفاسدة لا بتسامح المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين مطلقًا مع الفساد. يقر مقدم العرض ويضمن أنه لا هو ولا أي من المقاولين من الباطن المحتملين متورطون في أي شكل من أشكال الفساد، والذي يعرفه المجلس الدنماركي للاجئين بأنه إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة. ولا يقتصر هذا التعريف على التعاملات مع الموظفين العموميين ويغطي كلا من محاولات الفساد الفعلية والفساد النقدي وغير النقدي. ويشمل التعريف، على سبيل المثال لا الحصر، الفساد في شكل: مدفوعات التسهيل، والرشوة، والهدايا التي تشكل نفوذاً غير مبرر، والعمولات، والمحسوبية، والابتزاز، والاختلاس، وإساءة استخدام المعلومات السرية، والسرقة، ومختلف أشكال الفساد. الاحتيال، مثل التزوير أو تزوير المستندات، والاحتيال المالي أو الاحتيال في مجال المشتريات. لا يجوز تقديم أي عرض أو دفع أو مقابل أو منفعة من أي نوع، والتي يمكن اعتبارها ممارسة غير قانونية أو فاسدة، أو الوعد بها أو السعي إليها أو قبولها - بشكل مباشر أو غير مباشر - كحافز أو مكافأة فيما يتعلق بالأنشطة الممولة من قبل المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين ، بما في ذلك المناقصات أو منح أو تنفيذ العقود. يحتفظ المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين بالحق، دون المساس بأي حق أو تعويض آخر متاح لها، وفقًا لأي انتهاك لهذا البند، في رفض العرض المقدم فورًا، واتخاذ الإجراءات الإضافية، المدنية و/أو الجنائية، حسب الاقتضاء. ## يوافق مقدم العرض على توصيل سياسة المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين بدقة فيما يتعلق بمكافحة الفساد إلى أطراف ثالثة. علاوة على ذلك، يوافق مقدم العرض على إبلاغ المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين على الفور بأي اشتباه أو معلومات يتلقاها من أي مصدر يزعم انتهاك هذه السياسة إلى تفاصيل الاتصال الخاصة بعمليات دولة المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين المحددة عبرhttps://pro.drc.ngo/where-we-work/، أو عبر آلية الإبلاغ عن قواعد السلوك في المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين : https://pro.drc.ngo/code-of-conduct/يمكن أيضًا الإبلاغ عن تقارير الفساد المشتبه به مباشرة إلى المقر الرئيسي المجلس الدنماركي لمساندة اللاجئين على c.o.conduct@drc.ngo.. | INSTRUCTIONS TO BIDDERS Important Note: This ITB is related to “Implementation of Household Latrines in Yemen, North Area: Location A: Ahem Subdistrict, Kushar District, Hajjah Gov. Location B: Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla, As-Sukhnah District, Hodeida Gov”. Each location is considered a separate project and consists of several lots related to the project, where Bidders are allowed to compete in either one or both of them. Also, each location will have its selection criteria based on the requirement of the DRC for each one. Further, Bidders who compete in both locations will be eligible to be awarded only one contract, and the DRC will use the best value for money for its benefit. # Scope of Bid ## The Danish Refugee Council (DRC) as defined in the Contract Data, invites qualified bidders for the construction of Works, as described in the Contract Data. The name and identification number of the Contract is provided in the Contract Data. ## The successful Bidder will be expected to complete the Works by the Required Completion Date specified in the Contract Data.. # Qualification of the Bidder ## Administrative Qualification: All bidders shall provide in Section 5, Forms of Bid and Qualification Information, legal documentation, a preliminary description of the proposed work method and schedule, including drawings and charts, as necessary. In a more details, each Bid shall pass the administrative evaluation stage before being considered for technical and financial evaluation. Bids that are deemed administratively non-compliant may be rejected. Documents listed below shall stamped and signed in full and to be submitted with the bid. - Supplier Profile and Registration Form (Annex E) - Tender and Contract Award Acknowledgement Certificate (Annex B) - DRC General Conditions of Contract (Annex D) - Supplier Code of Conduct (Annex C) - Source of Nationality (Annex G) - Valid company’s registration document - Valid Tax Card, professional licence, permits - Valid Zakat Tax Card. - Valid Social Security Card. - ITB file - The technical profile which includes financial statement, scheduled workplan, catalogues, proof of experience and ownership of equipment or their rental, and documents of the operational team as per project needs. ## Technical Qualification: To qualify for the award of the Contract, bidders shall meet the following minimum qualifying criteria and Technical Criteria: There are different areas of technical evaluation, but all of them will follow the below rating: 5 = MEETS REQUIREMENT 1 = DOES NOT MEET REQUIREMENT The weighting scores and technical criteria for each group/project differ from each other and below are the technical criteria required for each project. The weighting scores and technical criteria for each group/project differ from each other and below are the technical criteria required for each project ### Financial Capacity Bidder must submit documents to prove the financial capacity, such as recent bank statements or certified auditors' financial reports for the last 3 years. The annual volume of construction work for the past three years must be at least threefold (triple) the amount specified in your offer. The triple amount is considered to meet the requirement of the selection criteria. Weighting Score (15%) Location; Rating statement. A or B; Financial capacity is:; Score. Triple of the offer amount or more; 5. Triple of the offer amount or more; 1. Failing to submit a bank statement or auditor report might result in a disqualifying bid. ### Operational Capacity (Equipment) Operational capacity must be adequate to implement the required work efficiently. Bidder must provide evidence of operational capacity by submitting the following: - list of work equipment owned by the contractor/company to implement the required work. Weighting Score (5%), Bidders are requested to provide equipment ownership documents or equipment lease agreements. If equipment is not owned, bidders can submit a list of equipment with their pictures, confirming that lease documents will be provided if they were awarded the tender. The awarded bidder will be asked to arrange for the inspection of work equipment and gear. The scoring of equipment will go under the pass/fail framework, and bidder will pass if they succeeded to provide the below list of equipment for both projects/groups. Location; Rating statement. Equipment owned or leased of good condition are. A; Excavator, 2 welding machine, 3 trucks, 3 light vehicles.. B; Excavator, truck, light vehicle, welding machine.. ### Operational Capacity (Labours) It is essential for bidders to provide true information about their staff and it is crucial the same staff will remain the same after the award unless there is a letter that confirm replacing the staff with similar or better skills, therefore, Bidder must provide: - List of engineers and labours working with the contractor/company, who will be available to work on the project - CV for field project manager indicating a minimum of two years' experience in similar work Weighting score (5%) Location; Rating statement. Labours available are:. A or B; Field project manager, field engineer or Field engineer with project management skills, technician (welders, plumbers, builders, carpenters, blacksmiths, and solar systems).. ### Past Experience Bidder must have successfully completed the below terms and provide proof of similar contracts with INGO/NGO/UN or SFD during the recent two years. Experience categories has to include the below fields of works. Weighting score (25%) Each offer will pass through this evaluation and the scoring requires the bidder to own experience according to the table below. Location; Rating Statement. The quantity of achieved similar contracts during the past three years are:. A or B; 3 of the same volume and nature, or 6 of half volume and the same nature, or 6 of the same volume and different natures.. ### Scheduled Implementation Period Bidder should submit detailed implementation schedule- Implementation period must not exceed the periods mentioned in the below table Weighting score (25%) Location; Rating Statement. Applicable, detailed, with workplan to be finished in:. A; 2.5 Months. B; 1 Months and 3 weeks. ### Specification Evaluation Through Samples. Bidders must fill the county of origin and brand name columns for items 5, 6, and 7 in the Technical Form Annex A.1 and provide sample cross-sections of the three items. Filling the brand name and country of origin of the other items is optional. Samples must match those specifications mentioned in the bill of quantities (Annex A.1 Technical Form), which are attached to the tender documents. The bidder must also provide a certificate of origin and clear catalogues with the name, country, and year of manufacture. For solar panels, and batteries water pumps, inverters, pipes, and all materials necessary to implement the project and attach them with the bid. Note: The samples and materials required for the implementation of the project must be of excellent quality, conforming to international standards, suitable for the climate, and environmentally friendly materials in the areas where the project will be established, and achieving the principle of sustainability for the project. Weighting score (25%) The evaluation the sample cross-sections will be through the pass/fail framework, where bidders who submit samples that technically match the specifications mentioned in the Annex A.1 will be given a score of 5 and any bids which does not match the specifications will be given 1. Location; Rating Statement. A or B; Catalogues offered:. Meet specifications; 5. Doesn’t meet specifications; 1.. # One Bid per Bidder per facility ## Each Bidder shall submit only one Bid, either individually or as a partner in a joint venture. A Bidder who submits or participates in more than one Bid will be disqualified. Partners in a joint venture shall be jointly and severally liable for the execution of the Contract.. # Cost of Bidding ## The Bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of his Bid, and the DRC will in no case be responsible or liable for those costs.. # Site Visit ## The Bidder, at the Bidder's own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine the Site of Works and its surroundings and obtain all information that may be necessary for preparing the Bid and entering into a contract for construction of the Works. The costs of visiting the Site shall be at the Bidder's own expense. ## DRC will facilitate debriefing on site visit and will assign the project manager to facilitate the site visits for interested bidders for five days from 5th – 9th Nov, 2023. ## Attendance of the bidders who participated on this site visit and debriefing session during the five days will be recorded by project manager.. # Content of Bidding Documents The set of bidding documents comprises the documents listed in the table below and any addenda issued. - Instructions to Bidders - Bidding Data - Conditions of Contract - Contract Data - Forms of Bid and Qualification (Standard forms) - Financial cover sheet and Bill of Quantities. - Annex A.2.1: Financial Bid Form for Hajjah - Annex A.2.1A: BoQs for Hajjah Latrines - Annex A.2.2: Financial Bid Form for Hajjah - Annex A.2.2A: BoQs for Hodeidah Latrines - Technical Forms - Annex A.1.1: Technical Bid Form for Hajjah - Annex A.1.2: Technical Bid Form for Hodiedah - Drawings documents - Annex AD1: Drawings of HHs Latrines - Annex AD2: Drawing of PWD Latrines - Tender & Contract Award Acknowledge Certificate (Annex B) - Supplier code of conduct (Annex C) - General Condition of Contract (Annex D). - Supplier Profile and Registration Form (Annex E) - Source of Nationality (Annex G) - Past Experience and References (Annex H) - Bidder Check List-Annex F - Template of Civil work contract. # Clarification and Amendments of Bidding Documents: ## A prospective bidder may request the DRC in writing for clarifications of the bidding documents. The DRC shall respond to such requests if they receive them (3) days prior to the deadline for the submission of bids. The DRC shall also send copies of their response to all those bidders who have obtained the bidding documents without identifying the originator of the request. Similarly, prior to the submission of the deadline, the DRC may modify the bidding documents by issuing addenda. For queries on this ITB, please contact the Supply Chain Department, at [yem.ads@drc.ngo]. All questions regarding this ITB must be submitted in writing to the above. On the subject line, please indicate the ITB number. But finaacial or technical Bids must not be sent to the above email. Deadline to receive queries is on 12th November, 2023.. # Language of Bid ## All documents relating to the Bid and contract shall be in the English language specified in the Contract Data.. # Documents Comprising the bid Hard Copy Bid must be submitted by the Bidder and shall comprise the following Hard copy Bids shall be separated into: ## The Financial Bid ## 9.1.1 It shall only contain the financial bid forms Lots Cover Sheets for Financial Bid & Priced Bill of Quantities. ## 9.1.2 If bidder intend to compete in both locations, both offers shall be separated in two inner envelopes, writing the code of each location over these envelopes. ## 9.1.3 This envelope shall include the following marking ITB No.: ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES FINANCIAL BID Bidder Name:………………………… Location: ………………………. ## The Technical Bid: ## 9.2.1 It shall contain all other documents required by the tender, excluding financial bid form and Priced BoQ. This envelop shall include the following marking ITB No.: ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES TECHNICAL BID Bidder Name:……………………….. Project/Group: ………………………. ## The Security Bond: ## Third Envelope contains the “Security Bond” in the format provided and shall be for a value of not less than 2.5% (two and half percent) of the total offer value and shall be valid for at least (90) days past the validity period This envelop shall include the following marking ITB No.: ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES Bid Security Bidder Name: .............................. Hard copy Bids shall be separated into ‘Financial Bid’, ‘Technical Bid’ and “Bid Security”. Each part shall be placed in a sealed envelope, marked as above: - ITB No - ‘Financial Bid’ OR ‘Technical Bid’ OR “Bid Security bond” - Contractor/ Company’s Name. - Project/Group: Contents of Each Envelope ## Details of each envelope content as follows: ## First Envelope of “Technical Bid” contains the following: - Bid Form (Invitation to Bid) and bidders are required to complete the form and to indicate the required lead-time. - Technical Forms - Annex A.1.1: Technical Bid Form for Hajjah - Annex A.1.2: Technical Bid Form for Hodiedah - Drawings and site map locations - Annex AD1: Drawings of HHs Latrines - Annex AD2: Drawing of PWD Latrines - Sample cross-sections as per Annex A.1 - Tender & Contract Award Acknowledge Certificate-)Annex B(- Bidder to sign and stamp and submit together with bid documents. - Supplier code of conduct (Annex C)-Bidder to sign and stamp and submit together with bid documents - General Condition of Contract (Annex D). Bidder to sign and stamp and submit together with bid documents - Supplier Profile and Registration Form (Annex E)- Bidder to fill details, sign and stamp and to be submitted with the bid documents - Valid Registration Card - Valid Tax ID Card. - Valid Zakat Card - Valid Work Permit - Valid Social Security Card - Company’s profile shows past experience including similar supplies, and general supplies, services and works - Copy of previous contracts for Similar works - Copy of external document to prove the company financial statement such us recent bank statement, auditors reports or any other external document to prove financial capacity status - Site visit report. (If applicable) - Source of Nationality (Annex G) - Past Experience and References (Annex H) ## Second Envelope of “Financial Bid” contains the following: ## This Could include either Hajjah or Hodiedah groups or both of them, if bidder wish to apply to both tenders. - Annex A.2.1: Financial Bid Form for Hajjah - Annex A.2.1A: BoQs for Hajjah Latrines - Annex A.2.2: Financial Bid Form for Hajjah - Annex A.2.2A: BoQs for Hodeidah Latrines ## Third Envelope contains the “Bid Security” in the format provided and shall be for a value of not less than 2.5% (two and half percent) of each location offer value and shall be valid for at least (90) days past the validity period. ## Submitting cash instead will disqualify the offer. Bids must be submitted the way indicated above and all requirements must be attached with the bid and in the event that the bid no submitted the same way indicated and not submitting any of the requirement, the Tender Committee will exclude the bid from the qualification and technical evaluation. The awarded bidder will be required to replace the security bid bond with performance security which should cover 10% of the awarded amount and to last for a period of no less than 6 months.. # Bid Prices ## The Contract shall be for the whole Works, as described in Sub-Clause 1.2, based on the priced Bill of Quantities or priced Activity Schedule for lump sum contracts submitted by the Bidder. The type of contract (unit price based on Bill of Quantities or lump sum based on Activity Schedule) will be specified in the Bidding Data. ## The Bidder shall fill in rates and prices for all items of the Works described in the Bill of Quantities (for lump sum contracts, described in the drawings and specifications and listed in the Activity Schedule). Items for which no rate or price is entered by the Bidder will not be paid for by the DRC when executed and shall be deemed covered by the other rates and prices in the Bill of Quantities or Activity Schedule. ## All duties, taxes, and other levies payable by the Contractor under the Contract, or for any other cause, as of the date 15 days prior to the deadline for submission of bids, shall be included in the rates, prices, and total Bid price submitted by the Bidder (for lump sum contracts, "the rates and prices" are not applicable).and DRC is not responsible for any claim ## The rates and prices (or the lump sum price) quoted by the Bidder shall be fixed for the duration of the Contract and shall not be subject to any adjustment on any account.. # Currency of Bid and Payment ## Prices shall be quoted in the currency specified in the Bidding Data. (USD). # Bid Validity ## Bids shall remain valid for the period specified in the Bidding Data. (90 days) The DRC may request the bidders to extend the period of validity for a specified additional period. The request and the bidders' responses shall be made in writing or by email. A Bidder may refuse the request in which case he may withdraw his bid without penalty. A Bidder agreeing to the request will not be required or permitted to otherwise modify the Bid. # Format and Signing of Bid ## The Bidder shall prepare one original of the documents comprising the Bid as described in Clause 6 of these Instructions to Bidders, with the Form of Bid, and clearly marked “ORIGINAL”. ## The original of the Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by a person or persons duly authorized to sign on behalf of the Bidder. All pages of the Bid where entries or amendments have been made shall be initialled by the person or persons signing the Bid. ## The Bid shall contain no alterations or additions, except those to comply with instructions issued by the DRC, or as necessary to correct errors made by the Bidder, in which case such corrections shall be initialled by the person or persons signing the Bid.. # Sealing and Marking of Bids ## The Bidder shall seal the original and any copies of the Bid in closed envelopes and one outer envelope (Sealed with red wax). ## The inner and outer envelopes shall - be addressed to the DRC at the address provided in the Bidding Data. - bear the name and identification number of the Contract as defined in the Bidding and Contract Data; and ## In addition to the identification required in Sub-Clause 14.2 the inner envelopes shall indicate the name and address of the Bidder to enable the Bid to be returned unopened in case it is declared late, pursuant to Clause 16.1. ## If the outer envelope is not sealed and marked as above, the DRC will assume no responsibility for the misplacement or premature opening of the Bid.. # Deadline for Submission of Bids ## Bids shall be delivered to the DRC at the address specified below or to be sent through the email mentioned below no later than the time and date specified in the Bidding Data. 19th November, 2023 by 10:00 AM Yemen local time – 07:00 AM UTC Tender Submission Address: DRC Main office in Sanaa, Faj attan, Behind Haddah Box Office, Haddah Area, Sanaa, Yemen Tender Submission Email: tender.yem@drc.ngo; mentioning the ITB number in the subject line. ## The DRC may extend the deadline for submission of bids by issuing an amendment in accordance with Clause 7, in which case all rights and obligations of the DRC and the bidders previously subject to the original deadline will then be subject to the new deadline.. # Late Bids Any Bid received by the DRC after the deadline prescribed in Clause 15 will be returned unopened to the Bidder.. # Modification and Withdrawal of Bids ## Bidders may modify or withdraw their bids by giving notice in writing before the deadline prescribed in Clause 15.1 ## Each Bidder's modification or withdrawal notice shall be prepared, sealed, marked, and delivered in accordance with Clauses 14 and 15, with the outer and inner envelopes additionally marked “MODIFICATION” or “WITHDRAWAL”, as appropriate. ## No Bid may be modified after the deadline for submission of Bids. ## Withdrawal of a Bid between the deadline for submission of bids and the expiration of the period of Bid validity specified in the Bidding Data or as extended pursuant to Sub-Clause 12 will result in the bidder being disqualified from future bidding for a period of one year. ## Bidders may offer discounts, or otherwise modify the prices of their bids by submitting Bid modifications in accordance with this clause or included in the original Bid submission. discounts are acceptable before the closing deadline. # Bid Opening ## The DRC will open the bids without the presence of the bidders' representatives on 19 Nov, 2023 at 11:00 PM. # Process to Be Confidential ## Information relating to the examination, clarification, evaluation, and comparison of bids and recommendations for the award of a contract shall not be disclosed until the award to the successful Bidder is announced.. # Clarification of Bids ## To assist in the examination, evaluation, and comparison of bids, the DRC may, at the DRC's discretion, ask any Bidder for clarification of the Bidder's Bid. The request for clarification and the response shall be in writing, email or by cable, telex, or facsimile, but no change in the price or substance of the Bid shall be sought, offered, or permitted except as required to confirm the correction of arithmetic errors discovered by the DRC in the evaluation of the bids in accordance with Cl. 23.2.. # Examination of Bids and Determination of Responsiveness ## Prior to the detailed evaluation of bids, the DRC will determine whether each Bid is substantially responsive to the requirements of the bidding documents. A substantially responsive Bid is one which conforms to all the terms, conditions, and specifications of the bidding documents, without material deviation or reservation. A material deviation or reservation is one (a) which affects in any substantial way the scope, quality, or performance of the Works; (b) which limits in any substantial way, inconsistent with the bidding documents, the DRC's rights or the Bidder's obligations under the Contract; or (c) whose rectification would affect unfairly the competitive position of other bidders presenting substantially responsive bids. ## If a Bid is not substantially responsive, it will be rejected by the DRC, and may not subsequently be made responsive by correction or withdrawal of the nonconforming deviation or reservation. ## This will be conducted in the stage of qualification and technical evaluation. and financial envelopes won’t be opened and evaluated for bids failed to pass the qualification and technical evaluation.. # Correction of Errors ## Bids determined to be substantially responsive will be checked by the DRC for any arithmetic errors. Errors will be corrected by the DRC as follows: - where there is a discrepancy between the amounts in figures and in words, the amount in words will govern; and - where there is a discrepancy between the unit price and the line-item total resulting from multiplying the unit rate by the quantity, the unit price as quoted will govern. - if a bidder refuses to accept the correction his bid will be rejected, and the bidder will be disqualified from future bidding for a period of one year. # Evaluation and Comparison of Bids ## The DRC will evaluate and compare only the bids determined to be substantially responsive in accordance with Clause 21.which passed the qualification and technical evaluation. ## In evaluating the bids, the DRC will determine for each Bid the evaluated Bid price by adjusting the Bid price as follows: - making any correction for errors pursuant to Clause 22 - excluding provisional sums and the provision, if any, for contingencies in the Bill of Quantities (or Activity Schedule for lump sum contracts), but including Day work, were priced competitively. - making appropriate adjustments to reflect discounts or other price modifications offered in accordance with Sub-Clause 17.5. ## The DRC may waive any minor informality or non-conformity which does not constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the relative standing of any Bidder. Variations, deviations, and alternative offers and other factors which are in excess of the requirements of the bidding documents or otherwise result in unsolicited benefits for the DRC will not be taken into account in Bid evaluation.. # Award contract ## Subject to Clause 25, the DRC will award the Contract to the Bidder whose Bid has been determined to be substantially responsive to the bidding documents (Passing the qualification and technical evaluation stage) and who has offered the best evaluated and most competitive Bid price, provided that such Bidder has been qualified in accordance with the Clause 2 provisions (passing the qualification and technical evaluation stage). ## DRC reserve the right not to select the lowest price and reserves the right to split an award among Bidders .DRC reserve the right to select the bid determined to be not the lowest but the best, competitive offer evaluated substantially responsive to to bidding documents and substantially responsive and competitive in the qualification and technical criteria to achieve and ensure quality of items and components with quick implementation also in order to ensure appropriate capacity of the bidder in term of financial ,operation and technical capacity to guarantee appropriate implementation of the project and to achieve the public objectives and sustainability of the projects which is the main objectives for DRC to achieve in this projects for the benefits of the beneficiaries .. # DRC's Right to Accept any Bid and to Reject any or all Bids ## Notwithstanding Clause 24, the DRC reserves the right to accept or reject any Bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to the award of Contract, without thereby incurring any liability to the affected Bidder or bidders or any obligation to inform the affected Bidder or bidders of the grounds for the DRC's action.. # Notification of Award and Signing of Agreement ## The Bidder whose Bid has been accepted will be notified of the award by the DRC prior to expiration of the Bid validity period by registered letter. This letter (hereinafter and in the Conditions of Contract called the “Letter of Acceptance/ Award”) will state the sum that the DRC will pay the Contractor in consideration of the execution, completion, and maintenance of the Works by the Contractor as prescribed by the Contract (hereinafter and in the Contract called the “Contract Price”). ## The notification of award will constitute the formation of the Contract. ## The DRC will send the successful Bidder the Agreement form provided in the bidding documents incorporating all agreements between the DRC and the successful Bidder. It will be sent to the successful Bidder within (10) days following the notification of award. Within (5) days of receipt, the successful Bidder will sign the Agreement and deliver it to the DRC. ## Upon receipt of the signed Agreement from the Bidder, the DRC will promptly notify the other bidders that their bids have been unsuccessful.. # Performance Security ## If required and stated in the Bid Data sheet, within three (3) days of the receipt of notification of award from the Purchaser, the successful Bidder shall furnish the performance security in accordance with the Conditions of Contract, in the Performance Security Form provided in the bidding documents, or in another form acceptable to the Purchaser. ## Failure of the successful Bidder to comply with the requirement of ITB Clause 27 shall constitute sufficient grounds for the annulment of the award and forfeiture of the bid security, in which event the Purchaser may make the award to the next competitive bidder or call for new bids. # Corrupt Practices DRC has zero tolerance for corruption. The Bidder represents and warrants that neither it nor any of its potential subcontractors are engaged in any form of corruption, defined by DRC as the misuse of entrusted power for private gain. This definition is not limited to interactions with public officials and covers both attempted and actual corruption, as well as monetary and non-monetary corruption. The definition includes, but is not limited to, corruption in the form of: facilitation payments, bribery, gifts constituting an undue influence, kickbacks, favouritism, cronyism, nepotism, extortion, embezzlement, misuse of confidential information, theft, and various forms of fraud, such as forgery or falsification of documents, and financial or procurement fraud. No offer, payment, consideration or benefit of any kind, which could be regarded as an illegal or corrupt practice, shall be made, promised, sought or accepted – directly or indirectly – as an inducement or reward in relation to activities funded by DRC, including tendering, award or execution of contracts. DRC reserves the right, without prejudice to any other right or remedy available to it, according to any violation of this clause to immediately reject the submitted offer, and to take such additional action, civil and/or criminal, as may be appropriate. ## The Bidder agrees to accurately communicate DRC’s policy with regards to Anti- Corruption to Third Parties. The Bidder furthermore agrees to inform DRC immediately of any suspicion or information it receives from any source alleging a violation of this policy to the contact details of the specific DRC country operations via https://pro.drc.ngo/where-we-work/, or via DRC’s Code of Conduct Reporting Mechanism: https://pro.drc.ngo/code-of-conduct/. Reports of suspected corruption can also be reported directly to DRC HQ at c.o.conduct@drc.ngo.. |
| --- | --- |
| القسم 2: بيانـات العطــــاء تعليمــــــات لمقدمي العطاءات مرجع(ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES) - يجب أن يكون الحد الأدنى السنوي المطلوب لأعمال البناء لمقدم العطاء الفائز في أي من العامين الماضيين كالتالي: - فيما يخص المعيار الخاص بالقدرة المالية يجب أن يكون الحد الأدنى السنوي المطلوب للاعمال المدنية او حجم مبالغ الأعمال المنفذه كمقاول رئيسي لأعمال ذات طبيعة وحجم مشابه على مدى الثلاثة الاعوام الماضية كذلك أ الأعمال الجارية أو الملتزم بها مقدم العطاء في أي من العامين الماضيين لاتقل عن ثلاثة اضعاف مبلغ العطاء ويجب اثبات ذلك عن طريف كشف حساب بنكي او تقرير مراجعيين حسابيين معتمديين ويجب استكمال البيانات في النموذج B حيث ويجب ذكر حجم الأعمال المنفذه كمقاول رئيسي لأعمال ذات طبيعة وحجم مشابه على مدى العامين الماضيين كذلك أذكر الأعمال الجارية أو الملتزم بها وتاريخ الإنجاز المتوقع ويجب استكمال هذه البيانات بالنموذج B الخاص بمعلومات التأهيل (يجب على المقاول إرفاق الوثائق المؤيدة لذلك و المؤيدة للخبرة). - المعدات الأساسية من أجل تنفيذ العقد التي سيتم توفيرها من قبل مقدم العطاء الفائز هي: ____حسب ما يحتاجه تنفيذ الأعمال المدرجة تحت جداول الكميات______________________________ __________________________________ ______________________________[ادرج]. - الوثائق الأخرى المطلوبة كجزء من العطاء هي: - - ضمان العطاء (ضمان العطاء) بالصيغة الواردة في هذه الوثيقة بقيمة 2.5٪ من قيمة العرض، ويكون الضمان ساري المفعول طوال فترة التنفيذ بأكملها. تعاد بعد الانتهاء من المشروع، أو رفض العرض بموجب القسم (5) - النماذج القياسية. - السجل التجاري ساري المفعول، والبطاقة الضريبية سارية المفعول ورخصة او ترخيص مزاولة نشاط سارية المفعول وبطاقة زكوية سارية المفعول والبطاقة التأمينية سارية المفعول يجب أن تكون مرفقة. وكل الوثائق المذكورة سابقا ملاحظة هامة: العرض الفني والعرض المالي وضمان العطاء يجب أن تقدم في ثلاثة ظروف منفصلة لكل منهم بحسب ما ذكر في القسم (1) – الفقرة (9): "الوثائق التي يتألف منها العطاء". - يجب أن يكون "عقد بسعر الوحدة بناءً على جدول الكميات المسعر" - العملة التي يتم تحديدها للأسعار هي بعملة الدولار الأمريكي. - تكون فترة سريان العطاء [90 يوماً] بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات المحدد في بيانات العطاء. - يكون عدد نسخ العطاء التي يتعين إستكمالها وإعادتها [نسخة واحدة أصلية تحتوي على ثلاثة ظروف منفصلة "فني" و"مالي" و "ضمان العطاء"]. - عنوان المجلس الدنماركي للاجئين لغرض تسليم العطاءات مع العينات هو: المكتب الرئيسي للمجلس الدنماركي للاجئين في صنعاء فج عطان،خلف مكتب بريد، حده صنعاء – اليمن - إسم ورقم تعريف العقد هو: تنفيذ: حمامات منزلية في موقعين في اليمن، المنطقة الشمالية A: عزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة B: عزلتي الرامية العليا والرامية السفلى، مديرية السخنة، محافظة الحديدة مرجع (ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES) - يكون الموعد النهائي لتسليم العطاءات في الساعة العاشرة صباحا يوم الاحد الموافق 22 نوفمبر ، 2023م الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرنتش. سيتم فتح المظاريف في يوم الاحد 22 نوفمبر 2023 الساعة الحادية عشر صباحا من قبل لجنة فتح المظاريف في العنوان المذكور أعلاه. - يجب ان يكون ضمان الأداء بالنموذج الوارد في هذه الوثيقة بقيمة لا تقل عن [10٪ (عشرة في المائة) من قيمة العقد]. يجب أن يكون صالحاً لمدة (6 أشهر). القسم: 3 شروط العقد: على مقدم العطاء الرجوع إلى نموذج عقد عمل المجلس الدنماركي للاجئين - كمثال مرفق بحزمة العطاء. . | Section 2: BIDDING DATA Instructions to Bidders Clause Reference (ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES) - The minimum required annual volume of construction work for the successful Bidder in any of the last two years as the following: - In term of the financial capacity criteria, the minimum required annual volume of construction work (the annual volume Work performed as prime Contractor on works of a similar including on-going work) for the Bidder in any of the last three years not less than triple the offered amount and this must be proved by bank statement or certificated auditor report and the annual volume Work performed as prime Contractor on works of a similar nature and volume over the last two years and also list details of work under way or committed, including expected completion date should be specified in Bidding Data- Standard Form B: Qualification Information(Supporting Documents must be attached with the bid) - The essential equipment to be made available for the Contract by the successful Bidder shall be: As per required to execute the works under the Bill of Quantities_________ __________________________________ ________________________________ [insert] . - Other documents required as part of the Bid are as follows: - Bid Security (Bid bond) in the format provided in this document for the value of 2.5% of the offer value. The bond shall be valid during the whole implementation period. It shall be returned after the completion of the project, or rejection of offer under Section (5) – Standard Forms. - Valid company commercial registration, and valid Tax ID card, valid Profession Practice License and Zakat Valid card documents, social insurance valid card should be attached. NOTE: Technical Bid & Financial Bid & Bid Security Envelopes should be separated in three envelopes for each of them as stated in Section 1 Article # 9: “Documents Comprising the Bid”. - This shall be a "Unit Price Contract based on Priced Bill of Quantities". - The currency in which the prices shall be quoted in US Dollars. - The period of Bid validity shall be [90 days] days after the deadline for Bid submission specified in the Bidding Data. - The number of copies of the Bid to be completed and returned shall be [One original contains three separated envelopes of “Technical” & “Financial” & “Bid Security”]. - The DRC's address for the purpose of Bid and samples submission is: DRC Main office in Sanaa Faj attan, Behind Haddah Box Office, Haddah Area Sanaa, Yemen - The name and the identification number of the Contract is: Implementation of Household Latrines in Two Sites in Yemen, North Area A: Ahem Subdistrict, Kushar District, Hajjah Gov. B: Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla subdistrict, As-Sukhnah District, Hodeida Gov ITB No. (ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES) - The deadline for submission of bids shall be [10:00 AM -Yemeni Local Time-07:00 AM UTC] on Sunday [22nd November, 2023.The ITB will be opened on Sunday 22nd November, 2023 at 11:00 AM, at the address stated above by the DRC Tender Opening Committee. - A Performance Security is required in the format provided in this document for a value of not less than (10% (ten percent) of the contract value). This should be valid for (6 Months). Section: 3 Conditions of Contract: Bidder to refer to DRC Work Contract Template-As an Example attached to the tender package. |

Section 4

CONTRACT DATA

القسم 4

بيانات العقد

Except where otherwise indicated, all Contract Data should be filled in by the DRC (DRC) prior to issuance of the bidding documents. Schedules and reports to be provided by the DRC should be annexed.

The Contractor shall provide 100% comprehensive insurance including workers compensation for personal injury, disability or death and insurance against all risks related to its property and any equipment and liability insurance to cover third party claims for the duration of the contract, including any additional terms

مالم يذكر خلاف ذلك، يجب تعبئة جميع بيانات العقد من قبل المجلس الدنماركي للاجئين قبل إصدار وثائق المناقصة. وينبغي ضم الجداول والتقاريرالمقدمة من المجلس الدنماركي للاجئين.

يجب على المتعاقد توفير 100 % التأمين الشامل بما فيه   تعويض العمال الإصابة الشخصية أو العجز أو الوفاة والتامين ضد جميع المخاطر المتعلقة بممتلكاته وأي معدات وتامين المسؤولية لتغطية مطالبات الطرف الثالث طوال مدة العقد، بما في ذلك أي مدد مضافة

1

Contract Clause Reference NO.

|  | رقم مرجع بند العقد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - المجلس الدنماركي للاجئين هو: الإسم: المجلس الدنماركي للاجئين العنوان: فج عطان – ت: 410612 01 إسم الممثل المخول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
|  | - The DRC is: Name: DANISH REFUGEE COUNCIL (DRC) Address: Faj Attan – Tel: 01 410612 Name of Authorized Representative: _____________________ |  |  |  |
|  | - مدير المشروع هو: الإسم: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العنوان: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إسم الممثل المخول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
|  | - The Project Manager is: Name: ____________________________________________________ Address: ________________________________________________ Name of Authorized Representative: _________________________ |  |  |  |
|  | - إسم ورقم تعريف هذا العقد هو: تنفيذ حمامات منزلية بعزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة) أو ) تنفيذ حمامات منزلية بعزلتي الرامية العليا والرامية السفلى بمديرية السخنة، محافظة الحديدة) مناقصة رقم: (ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES) |  |  |  |
|  | - The name and identification number of the Contract is Implementation of Household Latrines in Ahem Sub-district, Kushar District, Hajjah Gov. Referring to Location A OR Implementation of Household Latrines in Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla subdistrict, As-Sukhnah District_ Hodeidah Gov.3 ITB No. (ITB-YEM-1610NOR2023-WASH-LATRINES). Referring to Location B |  |  |  |
|  | تتألف ألاعمال المطلوبة من مجموعتين رئيسية وكل مجموعة تنتسب لعقد مختلف: - عقد A للموقع A - عقد B للموقع B - عقد للموقع A : تنفيذ حمامات منزلية بعزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة يتألف من: - قائمة الجداول الاولى: تنفيذ حمامات منزلية مع حوض غسيل وطاقة شمسية - قائمة الجداول الثانية: تنفيذ حمامات للاشخاص ذوي الاعاقة مع حوض غسيل وطاقة شمسية (كماء هوا مرفقاُ في جدول الكميات والرسومات للاعمال المطلوبة) - عقد للموقع B: تنفيذ حمامات منزلية بعزلتي الرامية العليا والرامية السفلى بمديرية السخنة، محافظة الحديدة يتألف من: - قائمة الجداول الاولى: تنفيذ حمامات منزلية مع حوض غسيل وطاقة شمسية - قائمة الجداول الثانية: تنفيذ حمامات للاشخاص ذوي الاعاقة مع حوض غسيل وطاقة شمسية (كماء هوا مرفقاُ جدول الكميات والرسومات للاعمال المطلوبة) The work required contains two groups and each group is referred to a different contract. - Contract A for Location A- Hajjah - Contract B for Location B – Hodeida Contract of Location A: Implementation of Household Latrines in Ahem Sub-district, Kushar District, Hajjah Gov. in Ahem Sub-district, Kushar District, Hajjah Gov. Referring to Location A according to the below lots: - Lot A Household Latrines with basin and solar system - Lot B PWD Latrines with basin and solar system (As per the attached Bill of Quantity and Drawing) Contract of Group B: Implementation of Household Latrines in Al-Ramya Al-Olya and Al-Ramya Al-Sufla subdistrict, As-Sukhnah District_ Hodeidah Gov.3, Referring to Location B according to the below lots: - Lot A Household Latrines with basin and solar system - Lot B PWD Latrines with basin and solar system (As per the attached Bill of Quantity and Drawing) ملاحظة: يجب على مقدم العطاء تقديم الاسعار لكل قوائم الجداول في الموقع الواحد المراد المشاركة فيه وكل البنود في كل قائمة جداول الكميات ولن يتم قبول أي عرض جزئي للموقع الواحد الواحد. يحق لمقدمي العطاءات التقديم على احدى المشروعين او كليهما ولكن لايحق لهم التقديم الجزئي على جداول محددة من ذات الموقع |  |  |  |
|  |  | Note: The Bidder must offer prices for all Lots and for each item in the Lot as indicated in the bill of quantities and Partial bid will not be considered. Bidders can offer prices for one or both locaiton, but they cannot offer separate part of lots from the same project. |  |  |
|  | يجب أن يكون تاريخ البدء: خلال اول اسبوع من فترة توقيع العقد |  |  |  |
|  | - The Start Date should be during the first week of signing the contract. |  |  |  |
|  | عقد Aيجب أن يكون تاريخ الإنجاز المقرر لجميع الأعمال في فترة زمنية لاتزيد عن شهرين ونص من تاريخ تسليم الموقع للمقاول. وعقد B يجب أن يكون تاريخ الإنجاز المقرر لجميع الأعمال في فترة زمنية لاتزيد عن 1 شهر وثلاثة اسابيع من تاريخ تسليم الموقع للمقاول - Contract of Group A: The required completion duration for the whole work shouldn’t exceed (2.5 Months) from the date of site handover to contractor. Contract of Group B: The required completion duration for the whole work shouldn’t exceed (1 Month and 3 weeks) from the date of site handover to contractor. |  |  |  |
|  | - تقع المواقع في: مرفق احداثيات وصور جوية للمواقع اسم الموقع; الاحداثيات. - مخيم متي، العوجاء، بني العسر، بني الهليلي، والسوق القديم، عزلة عاهم، مديرية كشر، محافظة حجة.; 16.202747° N, 43.387049° E 16.194198° N, 43.396984° E 16.196369° N, 43.376295° E. - الدعابيش والمشايخ بعزلة الرامية السفلى، ودير الهديش بعزلة الرامية العليا، مديرية السخنة، محافظة الحديدة.; 14.724383°N, 43.211425°E 14.703958°N, 43.223781°E 14.745941°N, 43.357203° E. - Location of sites Site Location and Coordinates is attached with this tender package. |  |  |
|  | Site Name; Coordinates. - (Muti, Al-Awjaa, Bani Al-Aosr, Bani Al-Halili sites and Ahem market) Ahem Sub-district, Kushar District, Hajjah Gov; 16.202747° N, 43.387049° E 16.194198° N, 43.396984° E 16.196369° N, 43.376295° E. - Al-Darabaish and Al-Masha’akh in Al-Ramya Al-Sufla and Deir Al-Hudeish in Al-Ramya Al-Olya subdistrict, As-Sukhnah district, Hodeidah Gov.; 14.724383°N, 43.211425°E 14.703958°N, 43.223781°E 14.745941°N, 43.357203° E. |  |  |
|  | ويكون هذا العقد "عقد سعر الوحدة بناءا على جدول الكميات المسعر". |  |  |  |
|  | - This shall be a "Unit Price Contract based on Priced Bill of Quantities ". |  |  |  |
|  | لغة وثائق العقد هي: اللغة الإنجليزية واللغة العربية حيث ان اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية لوثائق العطاء وفي حالة حدوث أي خلاف في بعض النصوص والمعاني نتيجة عدم دقة الترجمة فيعتبر النص باللغة الإنجليزية يسود. |  |  |  |
|  | - The language of the tender and Contract documents is English & Arabic languages while English is the main language. If there is any conflict in meaning/translation, English will prevail. |  |  |  |
|  | القانون الذي ينطبق على هذا العقد هو قانون الجمهورية اليمنية |  |  |  |
|  | - The law that applies to the Contract is the law of Republic of Yemen. |  |  |  |
|  | الوثائق التالية هي ايضاً جزء من العقد: - جدول الموظفين الرئيسيين. |  |  |  |
|  | - The following documents are also part of the Contract: - The Schedule of Key Personnel |  |  |  |
|  | يجب أن يكون الحد الأدنى للتأمين يغطي: - فقدان او أضرار بالعمل أو المواد ........................ (ادرج المبلغ) - فقدان أو اضرار بالمعدات ................................ (ادرج المبلغ) - فقدان أو أضرار بالممتلكات (ماعدا الأعمال، المواد والمعدات المرتبطة بالعقد) ............................ (ادرج المبلغ) - الإصابة الشخصية أو الوفاة (المسؤولية تجاه طرف ثالث) ..................... (المبلغ) |  |  |  |
|  | - The minimum insurance covers shall be: - Loss of damage to Works and Materials......................... (insert amount) - Loss of damage to Equipment......................................(insert amount) - Loss of damage to property (except the Works, Materials and Equipment in connection with the Contract....................................(insert amount) - Personal injury or death (Third Party liability) ..........................(amount) |  |  |  |
|  | فترة تسليم البرنامج هي (مذكور أعلاه ) يوم إبتداءً من تاريخ توقيع العقد وأستلام الموقع. الفترة بين تحديث البرنامج هي ............. يوم. |  |  |  |
|  | - The period for submission of the Program is (indicated above) days from the date of signature of agreement and site handover. The period between the Program update is ............. Days. [11] |  |  |  |
|  | فترة المسؤولية عن العيوب هي (12) أثني عشر أشهر. |  |  |  |
|  | - The Defects Liability Period is (12) Months. |  |  |  |
|  | بالنسبة للعقود بمبالغ إجمالية، فإن الفقرة 17 يجب أن تستبدل بفقرة 17 جديدة كما يلي: 17 جدول الأنشطة 17.1 يجب على المقاول تسليم جدول الأنشطة محدث خلال (14) يوم من طلب المجلس الدنماركي للاجئين. الأنشطة في جدول الأنشطة يجب أن تكون متسقة مع الأنشطة في البرنامج. 17.2 يجب على المقاول إظهار تسليم المواد للموقع بشكل منفصل بحسب جدول الأنشطة إذا كان دفع قيمة المواد في الموقع يجب أن يكون منفصل. |  |  |  |
|  | - In case of lump sum contracts, clause 17 shall be replaced by the following [17] new clause 17. 17. Activity Schedule 17.1 The Contractor shall provide updated Activity Schedules within (14) days of being instructed by the DRC. The activities on the Activity Schedule shall be coordinated with the activities on the Program. 17.2 The Contractor shall show delivery of Materials to the site separately on the Activity Schedule if Payment for Materials on site shall be made separately." |  |  |  |
|  | في حالة العقود بمبالغ اجمالية، الفقرة 18.1 سيتم استبدالها بالتالي: 18.1 تعديل جدول الأنشطة يجب أن يتم من قبل المقاول ليستوعب التغيرات في البرنامج أو طريقة العمل التي تم اتخاذها وفقاً لتقدير المقاول. لا يجوز تغيير الأسعار في جدول الأنشطة عندما يقوم المقاول بإجراء تغييرات على جدول الأنشطة. |  |  |  |
|  | - In case of lump sum contracts, clause 18.1 shall be replaced by the following: [18] 18.1 The Activity Schedule shall be amended by the Contractor to accommodate changes of program or method of working made at the Contractor's own discretion. Prices in the Activity Schedule shall not be altered when the Contractor made such changes to the Activity Schedule." |  |  |  |
|  | - في حالة العقد بمبلغ اجمالي، البند 19.4 يستبدل بالتالي: 19.4 يجب أن تشمل قيمة العمل المنجز قيمة الأنشطة المكتملة في جدول الأنشطة. |  |  |  |
|  | - In case of lump sum contracts, clause 19.4 is replaced as follows: 19.4 The value of work executed shall comprise the value of completed activities in the Activity Schedule." |  |  |  |
|  | يجب أن يكون تاريخ إستلام المواقع (إستلام المقاول المواقع من المجلس الدنمارك لكي يبدء تنفيذ الاعمال المطلوبة): بحلول اول اسبوع من تاريخ توقيع العقد . ] في حالة تسليم الموقع بشكل مرحلي يجب ذكر التواريخ المختلفة للتسليم هنا [. |  |  |  |
|  | - 18. The Site Possession Date shall be wihting the first week of signing the work contract (Sites handover from DRC to contractor to start implementing the required work) [If the Site is made available by section, the different dates should be listed here.] |  |  |  |
|  | التعويضات النقدية لمجمل العمل هو: إذا فشل المقاول في إنجاز الأعمال من خلال خطأ او تقصير من طرفه او طرفأ أي من مقاوليه من الباطن أو مورديه، في غضون الوقت المطلوب، يتعين على المقاول دفع تعويضات مالية للمستلم بمبلغ [0.2 % (اثنان من عشرة في المئة)] من إجمالي القيمة الفعلية للعقد، عن كل يوم تاخيرغير مبرر مقبول من المجلس ويجب ان يطبق البند رقم 8 من الشروط العامة للعقد والذي يعتبر حزء من وثائق المناقصة " [. |  |  |  |
|  | - The liquidated damages for the whole of the Works are [If the contractors fail to implement the required work within the the agreed period due to fault from his side or his subcontractor, contractor must pay liquidated damages 0.2% of total contract price to DRC per unjustified day delay and Clause No (8) in the general condition of the contracts is applicable]. |  |  |  |
|  | - المبلغ الأقصى للتعويضات المالية لإجمالي الأعمال هو عشرة في المئة من سعر العقد النهائي. |  |  |  |
|  | - The maximum number of liquidated damages for the whole of the Works is Ten percent of the final Contract Price. |  |  |  |
|  | الأموال المحتجزة سوف تكون5 % من كل دفعة مالية مستحقة للمقاول إلى حــــــد أقصى 5% من اجمالي مبلغ العقد. |  |  |  |
|  | - The amount of retention money will be 5% of each payment due to the Contractor up to the maximum of 5% of the total contract amount. |  |  |  |
|  | النسبة المئوية المنطبقة على قيمة العمل غير المكتمل، وتمثل تكلفة المجلس الدنماركي للاجئين الإضافية لإستكمال أعمال البناء، هي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
|  | - The percentage to apply to the value of the work not completed, representing the DRC's additional cost for completing the Works, is ____________________ |  |  |  |
|  | مكان التحكيم هو ــــــــــــــــــالجمهورية اليمنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
|  | - The place of arbitration is____Yemen__________________ |  |  |  |

Section 5

STANDARD FORMS

Table of Standard Forms

القسم 5

النماذج القياسية

جدول النماذج القياسية

| - Contractor's Bid B. Qualification Information C. Letter of Acceptance D. Agreement - Bid Security - Performance Security |  | - عطاء المقاول - معلومات التأهيل - خطاب القبول - الإتفاقية - ضمان العطاء - ضمان الأداء |
| --- | --- | --- |

Standard Form A:  Contractor's Bid

النموذج القياسي أ: عطاء المقاول

Notes on Form of Contractor's Bid: The Bidder shall fill the prices in the Financial Bid form Annex A.2 and the associated BoQs in (Annexes: A.2 Lot A1, A.2 Lot A2, A.2 Lot B1 and A.2 Lot B2) and all Annexes must be submitted in the financial envelope, and never fill the prices in this form ملاحظات حول نموذج عطاء المقاول: يجب على مقدم العطاء ملء الأسعار في نموذج العرض المالي Annex A.2 وجداول الكميات المرتبطة بها في (Annexes: A.2 Lot A1, A.2 Lot A2, A.2 Lot B1 and A.2 Lot B2) ويجب تقديم جميع الملحقات في المظروف المالي، ولا يقوم أبدًا بملء الأسعار في هذا النموذج

______________________________________ ]التاريخ[

إلى: _____________________________________________ ]إسم المجلس الدنماركي للاجئين[

العنوان: _____________________________________________________]ادخل العنوان[

___________________________________________________________________

__________________________________ [date]

To: ________________________________________________________[name of DRC]

Address: ____________________________________________________ [insert address]

___________________________________________________________________________

نحن نتقدم لتنفيذ ___________________ ]إسم ورقم تعريف العقد[ وفقاً لشروط العقد المصاحب لهذا العطاء بقيمة تعاقدية قدرها __________________ ]المبلغ بالارقام والحروف[ ( ____________________________________ ) ]إسم العملة [ ____________________________________ .

We offer to execute the _______________ [name and identification number of Contract] in accordance with the Conditions of Contract accompanying this Bid for the Contract Price of ________________ [amount in numbers and words] (________________________________) [name of currency] _______________________________).

يعتبر هذا العطاء وقبولكم الخطي له عقداً ملزماً بيننا. ونعي أنكم غير ملزمين بقبول أقل او أي عطاء يتم إستلامه منكم.

This Bid and your written acceptance of it shall constitute a binding Contract between us. We understand that you are not bound to accept the lowest or any Bid you receive.

ونحن نقر هنا أن هذا العطاء متوافق مع صلاحية العطاء المطلوبة في وثائق المناقصة والمحددة في بيانات العطاء.

We hereby confirm that this Bid complies with the Bid validity required by the bidding documents and specified in the Bidding Data.

Authorized Signature:

________________________________

Name and Title of Signatory:

________________________________

Name of Bidder:

________________________________

Address:

________________________________

التوقيع المعتمد:

_______________________________

إسم وصفة المخول بالتوقيع:

_______________________________

إسم مقدم العطاء:

_______________________________

العنوان:

_______________________________

Standard Form B:  Qualification Information

النموذج القياسي ب: معلومات التأهيل

Notes on Form of Qualification Information: The information to be filled in by bidders in the following pages will be used for purposes of post qualification as provided for in the Instructions to Bidders. This information will not be incorporated in the Contract. ملاحظات عن نموذج معلومات التأهيل: المعلومات التي يتم تعبئتها في هذه الصفحات سيتم استخدامها لغرض عرض المؤهلات كما أشير إليها في التعليمات لمقدمي العطاءات. هذه المعلومات لن يتم دمجها في العقد.

  - الأفراد المتقدمون للعطاءات أو الأعضاء الفرديون للمشاريع المشتركة

- Individual Bidders or Individual Members of Joint Venture

1.1      القانون الأساسي أو الوضع القانوني لمقدم العطاء                         ]ارفاق نسخة[

  - Constitution or legal status of Bidder	              	[attach copy]

مكان التسجيل:_____________________________

Place of registration: ____________________________

مكان العمل الرئيسي: ______________________________

Principal place of business______________________________

  - القدرة المالية: الأعمال المنفذه كمقاول رئيسي لأعمال ذات طبيعة وحجم مشابه على مدى العامين الماضيين. كذلك أذكر الأعمال الجارية أو الملتزم بها وتاريخ الإنجاز المتوقع (يجب على المقاول إرفاق الوثائق المؤيدة للخبرة).

- Financial Capacity: Work performed as prime Contractor on works of a similar nature and volume over the last two years.  Also list details of works under way or committed, including expected completion date (Bidder should submit supportive documents of such experiences).

| Project name and country إسم المشروع والدولة | Name of client and contact person إسم العميل وشخص التواصل | Type of work performed and year of completion نوع العمل المنجز وسنة الإنتهاء | Value of contract قيمة العقد |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] |

  - القدرة الفنية:

العناصر الأساسية لمعدات المقاول المقترحة لتنفيذ الأعمال. اذكر كافة المعلومات المطلوبة أدناه.

- Operational Capacity:

Major items of Contractor's Equipment proposed for carrying out the Works. List all information requested below.

| Item of equipment عناصر المعدات | Description, make, and age (years) الوصف، الصنع، العمر (بالسنوات) | Condition (new, good, poor) and number available الحالة (جديد، جيد، رديء) والعدد المتوفر | Owned, leased (from whom?), or to be purchased (from whom?) مملوكة، مستأجرة (من هو المؤجر؟)، أو سيتم شراءها (من هو البائع؟) |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] |

3.1 مؤهلات وخبرات الأشخاص الأساسيين المقترحين لإدارة وتنفيذ العقد وكذلك خبرة مدير المشروع

  - Qualifications and experience of key personnel proposed for administration and execution of the Contract including the project manager.

| Position المنصب | Name الإسم | Years of experience (general) سنوات الخبرة (عام) | Years of experience in proposed position سنوات الخبرة في المنصب المقترح |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] | ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ [etc.] |

  - الخبرة السابقة

يرجى ارفاق نسخ من العقود السابقة

- Past Experience: Please attach copy of previous contracts

  - معلومات متعلقة بدعاوى قضائية جارية يكون مقدم العطاء طرفاً فيها.

- Information on current litigation in which the Bidder is involved.

| Other party(ies) الطرف الاخر/ الأطرف الآخرين | Cause of dispute سبب النزاع | Amount involved المبلغ المتنازع عليه |
| --- | --- | --- |
| _____________________________ ____________________________ _____________________________ | ___________________________ ___________________________ ___________________________ | ____________________ ____________________ ____________________ |

  - الفترة الزمنية للتنفيذ-يرجى تقديم جدول زمني مفصل للتنفيذ

- Implenetion period. detailed implementation schedule must be attached with the bid

Notes on Standard Form of Letter of Acceptance The Letter of Acceptance will be the basis for formation of the Contract as described in Clauses 26 of the Instructions to Bidders. This Standard Form of Letter of Acceptance should be filled in and sent to the successful Bidder only after evaluation of bids has been completed. ملاحظات حول نموذج خطاب القبول: ملاحظة-هذا الخطاب خاص المجلس وليس على مقدم العطاء تقديمه سيكون خطاب القبول هو الاساس لتكوين التعاقد كما هومبين في الفقرة 26 من التعليمات لمقدمي للعطاءات. لابد من تعبئة هذا نموذج خطاب القبول وارساله لمقدم العطاء الفائز فقط بعد إستكمال تقييم العطاءات.

النموذج القياسي ت: خطاب القبول                    Standard Form C: Letter of

Acceptance

[Letterhead paper of the DRC]

] ورقة بـترويسة المجلس الدنماركي للاجئين [

[Date]

To:	_________________________________________________________________________

[Name of the Contractor]

_________________________________________________________________________

[Address of the Contractor]

This is to notify you that your Bid dated ___________for execution of the [name of the Contract and identification number, as given in the Contract Data] name of currency], as corrected and modified in accordance with the Instructions to Bidders is hereby accepted by Danish Refugee Council.

You are hereby instructed to proceed with the execution of the said Works in accordance with the Contract documents.

________________________

Authorized Signature: _____________________________________

Name and Title of Signatory: _____________________________________

Name of Agency: ____________________________________

Attachment: Agreement

]التاريخ[

إلى :

]إسم المقاول[

]عنوان المقاول[

هذا الخطاب لإعلامكم أن عطائكم المؤرخ_________ لتنفيذ [إسم ورقم تعريف العقد، على النحو الوارد في بيانات العقد] ، بصيغته المصححة والمعدلة وفقاُ للتعليمات لمقدمي العطاءات، تم قبوله من قبل المجلس الدنماركي للاجئين. ويُطلب منكم بموجب ذلك بالمضي في تنفيذ الأعمال المذكورة وفقاً لوثائق العقد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع المعتمد:

_______________________________

إسم وصفة المفوض بالتوقيع:

_________________________________

إسم الوكالة:

_________________________________

مرفق: الاتفاقية

Notes on Standard Form of Agreement: The Agreement should incorporate any corrections or modifications to the Bid resulting from price corrections and price adjustment during the evaluation process as provided for in the Instructions to Bidders. ملاحظات حول النماذج القياسية للاتفاقية: يجب ان يتضمن العقد اي تصحيحات او تعديلات ناتجه عن تصويب وتعديل للاسعار خلال مرحلة التقييم على النحو المنصوص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات.

النموذج القياسي ث: الاتفاقية Standard Form D: Agreement

ملاحظة: صيغة العقد الاساسي مرفقة ضمن وثائق العطاء وذلك فقط لمعرفة شروط وبنود العقد الذي سيتم توقيعه مع صاحب العطاء الفائز

Contract Template is attached with tender document package just to clarify the contract terms and conditions which to be signed with winning bidder

الاتفاق

هذا العقد، حرر في ____________________ من يوم ________________________ ، بين _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ]إسم وعنوان المجلس الدنماركي للاجئين[ (ويشار إليه في هذا العقد "بالمجلس ") و ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________]إسم وعنوان المقاول [ (ويشار إليه في هذا العقد "بالمقاول") من الطرف الاخر.

ويرغب مجلس هنا من المقاول تنفيــــذ___________________________________________ ____________________________________] إسم ورقم تعريف العقد[ (يشار إليه "بأعمال البناء") وقد قبل المجلس الدنماركي للاجئين العطاء المقدم من المقاول لتنفيذ واكمال اعمال البناء ومعالجة اي عيوب فيها.

ويشهد هذا الاتفاق على التالي:

  - تحمل الكلمات والعبارات في هذا العقد المقاصد والمعاني كما هو محدد في العقد والمشار إليها فيما يلي هذا، وتعتبر وتفسر هذه الكلمات والعبارات كجزء من هذه الاتفاقية.

  - يقدم المجلس دفعات مالية للمقاول والمذكوره فيما يلي هذا، مقابل تعهد المقاول للمجلس بموجب هذا العقد بتنفيذ واكمال اعمال البناء ومعالجة أي عيوب فيها بما يتفق واحكام هذا العقد.

  - يتعهد المجلس بأن يدفع للمقاول مقابل تنفيذ وإستكمال اعمال البناء ومعالجة أي عيوب فيها، كما في سعر العقد أو اي مبلغ أخر قد يصبح مستحقاً بموجب احكام العقد في المواعيد والاحكام المنصوص عليها في العقد.

واشهاداً لما تقدم فقد حرر الطرفان هذا العقد في اليوم والسنة المبينين في صدور هذا العقد.

الختم الرسمي لـ______________________________________________________________ _______________________________________________________________________

تم وضع الختم هنا بحضور:

تم التوقيع، والختم، والتسليم من قبل

المذكور _______________________________________________________________________

بحضور:

التوقيع الملزم لالمجلس الدنماركي للاجئين _______________________________________________

التوقيع الملزم للمقاول ___________________________________________________________

Agreement

This Agreement, made the __________________ day of _______________________, between __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[name and address of DRC] (hereinafter called “the DRC”) and ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [name and address of Contractor] (hereinafter called “the Contractor”) of the other part.

Whereas the DRC is desirous that the Contractor execute _________________ ______________________________________________________________________________ [name and identification number of Contract] (hereinafter called “the Works”) and the DRC has accepted the Bid by the Contractor for the execution and completion of such Works and the remedying of any defects therein.

Now this Agreement witnesseth as follows:

- In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.

- In consideration of the payments to be made by the DRC to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the DRC to execute and complete the Works and remedy any defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.

- The DRC hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the Works and the remedying of defects wherein the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

In Witness whereof the parties thereto have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.

The Common Seal of __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________was hereunto affixed in the presence of:

Signed, Sealed, and Delivered by the

Said ______________________________________________________________________ in the presence of:

Binding Signature of DRC ________________________________________________

Binding Signature of Contractor ___________________________________________

### Standard Form E: Bid Security Form

Whereas [name of the Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted its bid dated [date of submission of bid] for the supply of [name and/or description of the works] (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we [name of bank] of [name of country], having our registered office at [address of bank] (hereinafter called “the Bank”), are bound unto [name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  Sealed with the Common Seal of the said Bank this _____ day of ____________.

THE CONDITIONS of this obligation are:

- If the Bidder withdraws its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder on the Bid Form; or

- If the Bidder, having been notified of the acceptance of its Bid by the Purchaser during the period of bid validity:

  - fails or refuses to execute the Contract Form, if required; or

  - fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of its first written demand, without the Purchaser having to substantiate its demand, provided that in its demand the Purchaser will note that the amount claimed by it is due to it, owing to the occurrence of one or both of the two conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This guarantee will remain in force up to and including thirty (30) days after the period of bid validity, and any demand in respect thereof should reach the Bank not later than the above date.

______________________

[Signature of the bank]

النموذج القياسي ج: استمارة ضمان العطاء

حيث ان] إسم مقدم العطاء [(يشار إليه بـ "مقدم العطاء") قد قدم عطاءه بتاريخ ]تاريخ تقديم العطاء[ لتوريد ]إسم و/أو وصف اعمال البناء[ (يشار إليه بـ "العطاء").

ليعلم الجميع بموجب هذا اننا ]إسم البنك[ ]إسم الدولة[ وعنوان مكتبنا المسجل في ]عنوان البنك[ (يشار إليه بـ "البنك") ملتزمون لـ ]إسم المشتري[ (يشار إليه بـ "المشتري") بالمبلغ الذي من أجله سيتم الدفع والذي سيتم اداءه حقيقة إلى المشتري المذكور، وبموجب هذا يلزم البنك نفسه، ومن يخلفه أو يؤول إليه. خُتم بالختم الرسمي للبنك المذكور في يوم ____________________ بتاريخ _____________ .

وشروط هذا الالتزام كالتالي:

- إذا قام مقدم العطاء بسحب عطاءه خلال فترة صلاحيته المحدده من قبل مقدم العطاء في نموذج العطاء، أو

- اذا قام مقدم العطاء، وقد تم إشعاره بقبول عطاءه من قبل المشتري خلال فترة صلاحيه العطاء بـ :

  - التقاعس عن أو رفض تنفيذ نموذج العقد كما هو مطلوب، أو

  - التقاعس عن أو رفض توفير ضمان الأداء، بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاءات.

نحن نتفكل بأن ندفع للمشتري بما يصل للمبلغ المذكور أعلاه عند استلام أول طلب كتابي، دون حاجه المشتري لاثبات مطالبه، شريطة أن يذكر المشتري في طلبه ان المبلغ المدعى به قد اصبح مستحقاً له، وذلك بسبب نفاذ احد أو كلا الشرطين، محدداً الشرط النافذ أو الشروط.

هذا الضمانه تبقى سارية المفعول حتى (30) يوم بعد فترة صلاحيه العطاء، وأي مطالبات تتعلق بذلك يجب ان ايصاله الى البنك في موعد لا يتجاوز التاريخ المذكور أعلاه.

______________________

]توقيع البنك[

### Standard Form F: Performance Security Form

To: [name of Purchaser]

WHEREAS [name of Supplier] (hereinafter called “the Supplier”) has undertaken, in pursuance of Contract No.  [Reference number of the contract] dated ____________ to supply [description of works] (hereinafter called “the Contract”).

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a bank guarantee by a reputable bank for the sum specified therein as security for compliance with the Supplier’s performance obligations in accordance with the Contract.

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier a guarantee:

THEREFORE WE hereby affirm that we are Guarantors and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of [amount of the guarantee in words and figures], and we undertake to pay you, upon your first written demand declaring the Supplier to be in default under the Contract and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of guarantee] as aforesaid, without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand or the sum specified therein.

This guarantee is valid until the _____ day of __________

Signature and seal of the Guarantors

[Name of bank or financial institution]

[Address]

[Date]

النموذج القياسي ح: استمارة ضمان الأداء

إلى: ]إسم المشتري[

حيث ان ]إسم المورد[ (يشار إليه بـ "المورد") قد تولى بموجب العقد رقم ]الرقم المرجعي للعقد [ بتاريخ ______ لتوريد ]وصف الأعمال[ (يشار إليه بـ "العقد").

وكما هو منصوص عليه من قبلكم في العقد المذكور فإن المورد سيزودكم بالضمانة البنكية من قبل بنك ذو سمعة بالمبلغ المحدد في العقد كتأمين لما تعهد به المورد من إلتزامات بالأداء وفقاً للعقد.

وبهذا وافقنا علي إعطاء المورد الضمان:

عليه فإننا نؤكد على أننا الضامن ومسؤولين أمامكم نيابة عن المورد عن إجمالي مبلغ قدرة ]مبلغ الضمان بالكلمات والارقام[ ، ونحن نتعهد بالدفع لكم، حال أول طلب خطي يعلن أن المورد عاجز عن الأداء بموجب العقد دون إعتراض أو نقاش لأي مبلغ أو مبالغ في حدود]مبلغ الضمان[ كما ذكر سلفاً، دون حاجتكم للاثباتات أو عرض حجة أو التسبيب لمطالبكم او المبلغ المحدد فيه.

هذه الضمانة صالحة حتى يوم _______________ بتاريخ ____________ .

توقيع وختم الضامن

____________________________

]إسم البنك أو المؤسسة المالية[

________________________________

]العنوان[

____________________________

]التاريخ[